REPUBLIKA E KOSOVËS /REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO

# KOMUNA E ISTOGUT

# OPSTINE ISTOK / MUNICIPALITY OF ISTOG

INFORMATA  FINANCIARE  JANAR – DHJETOR

Për vitin fiskal 2025

PËRMBAJTJA

1. INFORMATA FINANCIARE	3

2. RAPORTI I  EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT 2025	3

2.1 PRANIMET (ALOKIMET) BUXHETORE 2025-2022	5

2.2 STRUKTURA E PRANIMEVE PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË	6

3. TË  HYRAT  VETANAKE 2025-2022	6

3.1 PASQYRAT E TË HYRAVE VETANAKE SIPAS DREJTORIVE DHE KODEVE EKONOMIKE	8

2025 - 2022	8

3.2 TË HYRAT E REALIZUARA SIPAS DREJTORIVE  2025-2022	9

3.3 TË HYRAT E RREGULLTA TË PLANIFIKUARA DHE REALIZUARA NË BAZA MUJORE  DHE KRAHASIMI I TYRE 2025-2022	10

3.4 TË HYRAT INDIREKTE 2025-2022	11

4. SHPENZIMET VJETORE BUXHETORE  2025	12

4.1 SHPENZIMET SIPAS DREJTORIVE DHE KRAHASIMET VJETORE 2025 - 2022	14

4.2 SHPENZIMET  NË ANALITIK 2025 - 2022	15

4.3. PLANIFIKIMI DHE SHPENZIMI I PROJEKTEVE KAPITALE 2025	17

5. KONTRATAT E NËNSHKRUARA 2025	20

6. OBLIGIMET E PAPAGUARA 2025	25

7. RAPORT PER NUMRIN E TE PUNESUARVE SIPAS LISTES SE PAGAVE	29

# 1. INFORMATA FINANCIARE

Informata Financiare  Komunale  për periudhën Janar – Dhjetor 2025, bëhet në bazë të kërkesave për raportim vjetor bazuar në dispozitat e neneve 46.1 dhe 46.2  të Ligjit Nr. 03/L-048 “Për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë” dhe statutit Komunal.

Informata Financiare  Komunale ka  për  qëllim të informimit  objektiv  lidhur  me  ecurinë  dhe  me  treguesit  relevant  rreth  përmbushjes  së  planit  të  grumbullimit  të  mjeteve  sipas burimeve, përmbushjes së obligimeve të  planifikuara sipas plan programeve, dinamikën  e  mjeteve  të shpenzuara  dhe  atë  sipas  natyrës  së shpenzimeve dhe kategorive  të  përcaktuara  buxhetore, rrjedhën e parasë si  dhe  treguesit  tjerë  që  kanë  ndikuar  në  rezultatet  e përgjithshme  për  këtë  periudhë.

TË HYRAT DHE SHPENZIMET BUXHETORE  VJETORE

Ky raport financiar është  përgatitur në përputhje me SNKSP  të bazuar në para të gatshme(Standardet Ndërkombëtarë te Kontabilitetit në Sektorin Publik.

Komuna e Istogut nuk operon me llogarinë e vet bankare. Qeveria operon me funksion të centralizuar të Thesarit i cili e administron pranimin e parave të gatshme të mbledhura nga të gjitha entitetet buxhetore gjatë vitit financiar. Pagesat e bëra në këtë llogari sa i përket Komunës së Istogut  janë të paraqitura në kolonën e llogarisë së vetme të Thesarit në Pasqyrën e Pranimeve dhe pagesave të Parave të Gatshme.

# 2. RAPORTI I  EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT 2025

Buxheti Komunal sipas  ligjit te Buxhetit Nr.08/L-332 në vlerë  15,937,257.00 ka pësua ndryshime, rritje gjatë periudhes Janar–Dhjetor 2025 në Total  2,185,833.96 €:   Buxheti pas rritjeve për këtë periudhe ka arrit ne 18,123,090.96 € (Shtesat në paga , Donacionet, bartja e të hyrave nga vitet paraprake)

shiko tabelën.

## 2.1 PRANIMET (ALOKIMET) BUXHETORE 2025-2022

Për vitin fiskal 2025  %  e pranimeve financiare (Alokimeve) duket si vijon:

- Të hyrat nga Granti përbëjnë 83 % të totalit mjeteve financiare

- Të hyrat Komunale 8 % të totalit mjeteve financiare

- Të hyrat e bartura Komunale 5 % të totalit mjeteve financiare

- Të hyrat nga donacionet 4 % të totalit mjeteve financiare

Vërejtje: Nuk janë alokuar dhe shpërndarë vlera 929,727.08 € pjesa e të hyrave të grumbulluara të muajit Tetor, Nëntor, Dhjetor si dhe 221,935.93 € Gjobat e TM4.

## 2.2 STRUKTURA E PRANIMEVE PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

# 3. TË  HYRAT  VETANAKE 2025-2022

Donacionet në vlerë prej 605,888.93 janë 81,500.00 participim nga qytetaret, 3,450.00 donacion nga organizata OST WEST dhe 520,938.93 donacion nga granti I performances komunale

Përveç Granteve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake sipas rregulloreve: Rregullorja mbi Taksa Ngarkesa dhe Gjoba si dhe të hyrat nga donatoret. Të hyrat kryesore komunale janë: tatimi në pronë, gjobat e trafikut, lejet ndertimore dhe mjedisore, kompensimi për rregullimin e tokave ndërtimore, shërbimet e kadastrave etj.

Periudha Janar-Dhjetor 2025 karakterizohet me një realizim i  të hyrave në total   2,243,875.08 € apo 149.94%  në raport me planifikimin ndërsa krahasuar me vitin  paraprak  kemi përqindje me te lartë për 41.63 %.

Poashtu Komuna ka realizuar të hyrat Indirekte nga Gjobat në vlerë prej 404,296.93 € si dhe Donacione 605,888.93.00 €.

## 3.1 PASQYRAT E TË HYRAVE VETANAKE SIPAS DREJTORIVE DHE KODEVE EKONOMIKE

## 2025 - 2022

## 3.2 TË HYRAT E REALIZUARA SIPAS DREJTORIVE  2025-2022

Siç shihet nga tabela, Drejtoritë që grumbullojnë më së shumti të hyra janë: Urbanizmi 36.3 %, Buxhet e Financa  32.2 %,  Kadastra 5.1 %, Donacionet 18.6 %, Dënimet ne trafik 13.2 %, Arsimi 3.5 %, të hyrat nga, Administrata 2.3 %, Shëndetësia 2.6%, etj.

## 3.3 TË HYRAT E RREGULLTA TË PLANIFIKUARA DHE REALIZUARA NË BAZA MUJORE  DHE KRAHASIMI I TYRE 2025-2022

## 3.4 TË HYRAT INDIREKTE 2025-2022

(GJOBAT E TRAFIKUT, GJYKATAVE DHE TE HYRAT NGA AGJENSIONI  I PYJEVE)

# 4. SHPENZIMET VJETORE BUXHETORE  2025

Buxheti  përfundimtar është   18,123,090.96 €,  gjatë kësaj periudhe buxhetore janë alokuar mjete në vlerë 18,123,090.96 €,  ndërsa janë shpenzuar  ,17,816,003.05 €, apo 98.31% e buxhetit të alokuar.

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike

Pagat dhe Mëditjet - mjete të pranuara në vlerë 8,862,934.93 €  janë shpenzuar 8,841,169.69 €  apo 99,75 % të mjeteve të alokuara, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak shpenzimi është 0.78 % me i lartë. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimin e përgjithshëm Komunal është 49 % .

Mallrat & Shërbimet- mjete të pranuara në vlerë 2,707,359.05 €  janë shpenzuar  2,674,590.45 €  në përqindje  98.79 % e mjeteve të alokuara, krahasuar me vitin paraprak  kemi rritje të shpenzimit për 8.04 % . Pjesëmarrja e Mallrave & Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm është 15.% .

Shpenzimet e Komunalive - mjete të pranuara në vlerë 310,966.53 € janë shpenzuar 310,899.11 € ose në shkallën prej 99.98% të mjeteve të alokuara, krahasuar me vitin paraprak  kemi rritje të shpenzimit për 19.97 %   .Pjesëmarrja e komunalive në shpenzimin e përgjithshëm  është 2 %.

Subvencionet - mjete të pranuara në vlerë  490,724.96 € janë shpenzuar 486,807.96 € në përqindje  prej 99.20 % të mjeteve të alokuara, krahasuar me vitin paraprak kemi shpenzim me të lartë 1.72 %. Pjesëmarrja e Subvencioneve në shpenzimin e përgjithshëm  është 3 % .

Shpenzimet kapitale - mjete të pranuara  në vlerë 5,751,105.49 € te kjo kategori  kemi një shpenzim prej 5,502,535.84 €  apo ne përqindje 95.68 % e mjeteve të alokuara, krahasuar me vitin paraprak kemi shpenzime me të larë për 41.58 % . Pjesëmarrja e Shpenzimeve kapitale ne shpenzimin e përgjithshëm  31 %

Në total shpenzimet krahasuar me vitin paraprak janë më të larta (12.27 %). Ndërsa krahasuar me mjetet e alokuara shpenzimi është  98.33 %.

## 4.1 SHPENZIMET SIPAS DREJTORIVE DHE KRAHASIMET VJETORE 2025 - 2022

## 4.2 SHPENZIMET  NË ANALITIK 2025 - 2022

## 4.3. PLANIFIKIMI DHE SHPENZIMI I PROJEKTEVE KAPITALE 2025

| Përshkrimi | Buxheti Aktual | Shpenzimi | Të lira | % e shpenzimit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43735 Ngritja e serave me dimensione 8 x 30 , 2.40 ari | 1.00 | - | 1.00 | - |
| 45120 HAPJA RRUGËS MALORE LUGU I BUTË-STANET E MEHAJVE-HAXHIJAJVE | 3,067.50 | - | 3,067.50 | - |
| 50240 PROJEKTI ME PARTICIPIM TE KOMUNITETETIT ,MINISTRIVE TE LINJE | 369,988.00 | 369,889.00 | 99.00 | 99.97 |
| 50361 NDERTIMI I KANALIZIMIT KALIQAN-ORROBERRDË-STUDENICË-KALIQAN, | 25,000.00 | 23,518.00 | 1,482.00 | 94.07 |
| 50894 NDËRTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE ISTOG | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 |
| 50896 NDËRTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE TOMOC | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 |
| 50910 NDERTIMI I TREGUT TË RI NË ISTOG | 146,000.00 | 145,925.70 | 74.30 | 99.95 |
| 50945 RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT TË ISTOGUT, PREJ BURIMIT TE | 110,000.00 | 109,012.52 | 987.48 | 99.10 |
| 52289 NDËRTIMI I TROTUARIT LUBOZHDË - VRELLË | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 100.00 |
| 52308 DIGJITALIZIMI I ELABORATIT KADASTRAL | 30,000.00 | 29,999.90 | 0.10 | 100.00 |
| 52748 NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS SË JASHTME NË SHKOLLEN " MITHAT F | 14,000.00 | 14,000.00 | - | 100.00 |
| 52798 NDERTIMI I KENDIT TE LOJRAVE PER PARAFILLOR NË 5 QERDHËT E K | 1,202.00 | 1,202.00 | - | 100.00 |
| 53253 NDËRTIMI I KANLAIT TË UJITJES "JAZI I MADH" NË ISTOG TË POSH | 1,468.36 | 1,468.36 | - | 100.00 |
| 53257 NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS PËR "SMART CITY " | 58,142.00 | 57,462.50 | 679.50 | 98.83 |
| 53382 NDERTIMI I TROTUARIT NE BAJICË, KASHIC DHE SARADRAN | 53,858.34 | 53,807.50 | 50.84 | 99.91 |
| 53400 NDERTIMI I KANALZIMIT NE LUBOZHDË SHALA E KODRES | 2,673.00 | 2,673.00 | - | 100.00 |
| 53403 NDERTIMI I NDRIQIMIT PUBLIK NE VRELLË | 55,000.00 | 55,000.00 | - | 100.00 |
| 53404 NDERTIMI I KANALIZIMIT NË FSHATIN DREJË | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 |
| 53409 NDERTIMI I KANALIZIMIT PRIGODË | 20,000.00 | 18,878.00 | 1,122.00 | 94.39 |
| 54740 RENOVIMI I KULMIT, KLASAVE DHE NYJEVE SANITARE NË SHMU "M.C | 7,133.12 | 7,133.12 | - | 100.00 |
| 54784 NDËRTIMI I SALLËS SE SPORTEVE NË VRELLË - VAZHDIM | 185,000.00 | 185,000.00 | - | 100.00 |
| 54790 NDËRTIMI I STADIUMIT TË QYTETIT "DEMUSH MAVRAJ" FAZA E IV | 40,000.00 | 40,000.00 | - | 100.00 |
| 54850 ASFALTIMI I RRUGËS "SARAJEVA DHE ISUF VISOQI" NË DOBRUSHË | 164,217.50 | 164,127.50 | 90.00 | 99.95 |
| 54886 BETONIMI I KANALIT TË UJITJES VIJA E "AHMET AGËS" NË VRELLË | 40,000.00 | 40,000.00 | - | 100.00 |
| 54888 BETONIMI I KANALIT -DEGA E TEREZIS GURRAKOC | 76,000.00 | 75,999.99 | 0.01 | 100.00 |
| 54897 BETONIMI I KANALIT TE UJITJES BAICE-KASHICE | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00 |
| 54918 NDERTIMI I INFRASTRUKTURES NË LUMIN QAUSH | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 100.00 |
| 54919 NDËRTIMI I RRUGËVE NE BANJE, LAGJET E REJA | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 100.00 |
| 54923 NDËRTIMI I RRUGËVE NE GURRAKOC LAGJA "GEGAJ".LAGJA "KABASHI" | 37,706.00 | 37,706.00 | - | 100.00 |
| 54925 NDËRTIMI I RRUGËVE NË VRELLË LAGJA "DEMAJ, BLAKAJ, DRESHAJ, | 150,000.00 | 150,000.00 | - | 100.00 |
| 54928 NDËRTIMI I RRUËGVE NË ORROBERDË LAGJA MIRANAJ, MAKSUTAJ, RAB | 40,000.00 | 40,000.00 | - | 100.00 |
| 54943 NDËRTIMI I RRUGËVE NË ZABLLAQ LAGJAET " DERVISHAJ, MEHMETAJ | 89,338.90 | 89,338.90 | - | 100.00 |
| 54965 NDERTIMI I MURIT MBROJTES TË MULLIRI NË VRELLË | 25,000.00 | 24,808.69 | 191.31 | 99.23 |
| 54969 NDERTIMI I URAVE NË: VRELLË, GURRAKOC, DUBRAVË, PADALISHTË, | 23,000.00 | 23,000.00 | - | 100.00 |
| 54976 NDËRTIMI I RRETHOJAVE TË VARREZAVE NË KËRRNINË LAGJA "FEKAJ" | 1,915.00 | 1,915.00 | - | 100.00 |
| 54980 RREGULLIMI I TROTUAREVE NE ZONAT URBANE BANJE, VRELLË, GURRA | 70,000.00 | 70,000.00 | - | 100.00 |
| 55190 "FASADIMI I OBJEKTIT TË SHKOLLËS MITHAT FRASHËRI" NË GURAKOC | 49,930.00 | 49,930.00 | - | 100.00 |
| 55199 NDERTIMI I RRUGEVE NE VRELLE LAGJJA DRESHAJ | 2,400.00 | 2,400.00 | - | 100.00 |
| 55200 NDERTIMI I RRUGES RAKOSH LAGJJA HAXHIJAJ | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 100.00 |
| 55201 NDERTIMI I RRUGEVE NE TRUBUHOC LAGJJA CETAJ | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 100.00 |
| 55202 NDERTIMI I RRUGES NE DOBRUSHE LAGJJA BERISHA | 4,500.00 | 4,500.00 | - | 100.00 |
| 55203 NDERTIMI I RRUGES NE DOBRUSHE LAGJJA SIJARIC | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 100.00 |
| 55204 NDERTIMI I RRUGES NE ISTOG TE POSHTEM RRUGA ISMAJL BAJRA | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 100.00 |
| 55205 NDERTIMI I RRETHOJES SE VARREZAVE KATOLIKE NE GURRAKOC | 53,927.50 | 53,927.50 | - | 100.00 |
| 55206 NDERTIMI I RRETHOJES SE SHTEPISE SE KOMUNITETIT TE FSHATIT S | 6,433.00 | 6,430.00 | 3.00 | 99.95 |
| 55207 NDERTIMI I SHTEPISE SE KULTURES NE FSHATIN KOVRAGE | 28,000.00 | 28,000.00 | - | 100.00 |
| 55208 NDERTIMI I SHTEPISE SE KULTURES NE FSHATIN PRIGODE | 37,971.20 | 37,971.20 | - | 100.00 |
| 55209 NDERTIMI I SHTEPISE SE KULTURES NE FSHATIN TRUBUHOC | 59,539.00 | 59,539.00 | - | 100.00 |
| 55218 RENOVIMI I SHTEPISE SE KULTURES NE CERRE | 23,082.22 | 23,082.22 | - | 100.00 |
| 55219 NDERTIMI I SHTEPISE SE KOMUNITETIT NE SHUSHICE TE ULET | 20,009.16 | 20,000.00 | 9.16 | 99.95 |
| 55220 NDERTIMI I SHTEPISE SE KOMUNITETIT DHE INFRAS.NE ORROBERDE | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 100.00 |
| 55221 NDERTIMI I RRUGES KERRNINE E ULET VOLLJAT-SHPRONESIMET | 28,195.50 | 28,000.00 | 195.50 | 99.31 |
| 55222 NDERTIMI I SHTEPISE SE KOMUNITETIT NE RAKOSH | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 100.00 |
| 55223 NDERTIMI I OBJEKTIT MULTIFUNKSIONAL NE QENDER TE ISTOGUT | 40,000.00 | 40,000.00 | - | 100.00 |
| 55224 NDERTIMI I MURIT MBROJTES NE SHUSHICE | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 100.00 |
| 55225 NDERTIMI I KANALIZIMIT NE SHUSHICE TE POSHTME FAZA 2 | 10,000.00 | 8,430.00 | 1,570.00 | 84.30 |
| 55226 NDERTIMI I KANALIT TE UJITJES NE LLUGA | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00 |
| 55227 NDERTIMI I RRUGEVE NE LAGJEN JANUZAJ NE LUBOZHDE | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 |
| 55228 NDERTIMI I RRUGES NE LAGJEN PACAJ NE PREKALLE | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 |
| 55229 NDERTIMI I RRUGES NE MOJSTIR | 12,519.36 | 12,519.36 | - | 100.00 |
| 55230 RENOVIMI EMERGJENT I HAPSIRAVE TE PALE. SE SPORTEVE NE ISTOG | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 100.00 |
| 55231 NDERTIMI I NFRASTRUKTURES NE PALESTREN E SPORTEVE NE VRELLE | 25,000.00 | 23,888.87 | 1,111.13 | 95.56 |
| 55232 BLERJA E TABELES SPORTIVE | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 100.00 |
| 55239 NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN "MEHMETAJ" NË LLUKAFC TË THATË | 4,000.00 | 4,000.00 | - | 100.00 |
| 55240 NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN "MEHMETAJ" NË ZABLLAQ | 4,000.00 | 4,000.00 | - | 100.00 |
| 55241 NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN "LIPA" NË KAMENICË | 4,000.00 | 4,000.00 | - | 100.00 |
| 55242 NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS TË VARREZAVE NË FSHATIN "CARALUKË | 5,500.00 | - | 5,500.00 | - |
| 55243 NDËRTIMI I SHTRATIT TË LUMIT "GUJAVQ" NË FSHATIN KËRRNINË | 3,500.00 | - | 3,500.00 | - |
| 55244 NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NËNTOKËSORE TË LINJAVE TË TENSION | 65,000.00 | 65,000.00 | - | 100.00 |
| 55245 NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN "SALIHAJ" NË ZHAKOVË | 4,000.00 | 4,000.00 | - | 100.00 |
| 55246 NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN "HAXHIJAJ" NË RAKOSH | 4,500.00 | 4,500.00 | - | 100.00 |
| 55247 NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN "HAXHIJAJ" DHE "SALIHAJ" NË KOVR | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 100.00 |
| 55248 NDËRTIMI I RRJETIT TË UJËSJELLËSIT NË LAGJEN "OSMANAJ" NË KA | 9,000.00 | 9,000.00 | - | 100.00 |
| 55249 NDËRTIMI I RRUGËS "BRAHIM HASANI" NË DUBRAVË | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 100.00 |
| 55250 NDËRTIMI I RRUGËS NË DROGOLEC LAGJA HASKAJ | 12,500.00 | 12,500.00 | - | 100.00 |
| 55251 NDËRTIMI I RRUGËS NË CARALLUKË LAGJA "PEPAJ" | 7,500.00 | 7,500.00 | - | 100.00 |
| 55252 NDËRTIMI I RRUGËS "SALIHAJ" NË SHUSHICË TË ULËT | 4,000.00 | 4,000.00 | - | 100.00 |
| 55718 Ndërtimi i rrethojes se Poligonit Sportiv ne Shushicë | 7,000.00 | 7,000.00 | - | 100.00 |
| 55720 Ndërtimi i mbulojës së druve në Shfmu "Mehmet Akif"-Shushicë | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 100.00 |
| 55727 Ndërtimi i fushës ndihmëse të Futbollit në Istog | 90,000.00 | 90,000.00 | - | 100.00 |
| 55731 Renovimi fasades në shfmu:Bajram Curri:-Istog | 40,000.00 | 40,000.00 | - | 100.00 |
| 55738 Renovimi i toaleteve në shkollat fillore Hysni Zajmi dhe Tre | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 100.00 |
| 55740 Ndërtimi i Shtëpisë së Kulturës dhe Parkut në Vrellë | 160,000.00 | 160,000.00 | - | 100.00 |
| 55745 Punimi i depos në IP "Lulet e Jetës"-Vrellë | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 100.00 |
| 55750 Blerja e automjetit në QKMF - Për vizita shtëpiake | 59,000.00 | 55,850.00 | 3,150.00 | 94.66 |
| 55755 Ndërtimi i parkut pushues dhe rekreativ në Banjë | 79,998.40 | 79,998.00 | 0.40 | 100.00 |
| 55760 Ndërtimi i rrugës "Liridona", në Dubravë | 13,783.50 | 13,783.49 | 0.01 | 100.00 |
| 55761 Ndertimi i rruges malore Uçë-Sropc | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 100.00 |
| 55765 Ndërtimi i kanalit të ujitjes të shkolla në Prigodë | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 |
| 55773 Ndërtimi i rrugëve në Tomoc | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 100.00 |
| 55776 Ndërtimi i rrugës lidhëse nga Rakosh në Zhakovë lagja Imeraj | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 |
| 55778 Ndertimi i kanalit te ujitjes Osmanaj-Dreje | 56,000.00 | 56,000.00 | - | 100.00 |
| 55779 Ndërtimi i rrugës në Llukafc lagja e Kadrive | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 |
| 55781 Ndërtimi i rrugëve në Trubohoc lagja Osmanaj, Cetaj dhe Mehm | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 100.00 |
| 55784 Ndërtimi i rrugëve në Shushicë Lagja Brahimaj, Sadikaj dhe | 20,000.00 | 19,996.00 | 4.00 | 99.98 |
| 55787 Ndërtimi i rrugëve në Cerrcë , lagja Rexhaj, Maxharraj, Hask | 60,000.00 | 60,000.00 | - | 100.00 |
| 55792 Ndërtimi i rrugës "Qendresa " në Tomoc- Llukafc i Begut | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 100.00 |
| 55794 Ndërtimi i rrugës në lagjën "Kastrati" në Bajicë | 20,000.00 | 19,998.00 | 2.00 | 99.99 |
| 55797 Ndertimi I rrugeve në Kërrninë lagja Fekaj,Ramaj, Mustafaj | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 100.00 |
| 55802 Ndërtimi i rruëve në Suhogerllë "Guri i Vogel" | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 |
| 55804 Ndërtimi i rrugës "Agimi i Lirisë " në Kaliqan dhe Lagja Osm | 86,708.00 | 86,708.00 | - | 100.00 |
| 55811 Ndërtimi i rrugëve në Zallq lagja e Shkolles | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 100.00 |
| 55812 Ndërtimi i rrugëve në Studenicë rruga Bekë Bali, Shaban Sadi | 70,000.00 | 70,000.00 | - | 100.00 |
| 55813 Ndertimi i rrugeve ne Saradran Lagja Berishaj, Llugat e Sara | 40,000.00 | 40,000.00 | - | 100.00 |
| 55816 Ndërtimi i rrugëve në Istog të Poshtëm lagjet e reja | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 |
| 55820 Ndertimi i rrugës "Rexhep Kajdaj" në Lubozhdë | 40,000.00 | 39,966.00 | 34.00 | 99.92 |
| 55832 Ndërtimi i rrugëve në Prigodë, Lagja Gashi Mehaj | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 |
| 55841 Ndërtimi i rrugëve në Uçë | 45,000.00 | 45,000.00 | - | 100.00 |
| 55849 Ndërtimi i rrugëve në Rakosh lagja Haxhijaj,Jahaj dhe Brahim | 35,000.00 | 35,000.00 | - | 100.00 |
| 55906 Rehabilitimi i kanalit te Gogës nga Penda deri në Gurrakoc | 105,000.00 | 104,999.02 | 0.98 | 100.00 |
| 55907 Ndërtimi i rrugëve ne Gurrakoc lagja Kabashi, Bajramaj | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 100.00 |
| 55909 Ndërtimi i rrugës "Djemt e Vrellës" në Vrellë | 65,000.00 | 64,999.50 | 0.50 | 100.00 |
| 55912 Ndertimi i kanalit te Bujupët Segmenti 2 | 40,000.00 | 40,000.00 | - | 100.00 |
| 55913 Ndërtimi i rrugëve përgjatë sheshit "Ibrahim Rugova" dhe lag | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 100.00 |
| 55915 Ndertimi I rruges Kamer Loshi ne Veriq | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00 |
| 55918 Ndërtimi i rrugës "Shaban Hajrezaj" në Llukafc te Thatë | 40,000.00 | 40,000.00 | - | 100.00 |
| 55922 Ndertimi I rruges ne lagjen Gerguri dhe Berishaj ne Llukafc | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 100.00 |
| 55928 Ndërtimi i rrugës "Musë Brahimi" dhe Nurqaj në Kashicë | 40,000.00 | 39,998.00 | 2.00 | 100.00 |
| 55931 Ndertimi I rruges ne Saradran- Lugu i Drinit dhe llugat e Dr | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00 |
| 55939 Ndërtimi i rrugës në Llukafc të Thatë | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00 |
| 55943 Asfaltimi i rrugës "Bjelopoljska" në Dobrushë | 40,000.00 | 40,000.00 | - | 100.00 |
| 55946 Trasimi i rrugëve në Istog të poshtëm, Dubravë dhe Tomoc | 25,000.00 | 24,940.00 | 60.00 | 99.76 |
| 55950 Ndertimi i trotuareve në Shushicë të Eperme dhe Shushicë të | 65,000.00 | 65,000.00 | - | 100.00 |
| 55961 Ndërtimi i ndriçimit publik në Kovragë | 25,000.00 | 24,475.50 | 524.50 | 97.90 |
| 55974 Ndertimi I infrastruktures se varrezave ne fshatin Vrellë (M | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 |
| 55977 Ndërtimi i kanalizimit në Sinajë | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 100.00 |
| 55980 Ndërtimi i kanalizimit në rrugën Haki Hoti në Dubravë | 15,000.00 | 13,831.00 | 1,169.00 | 92.21 |
| 55997 Ndertimi i kanalizimit në Lluga te Saradranit | 40,000.00 | 40,000.00 | - | 100.00 |
| 56002 Ndërtimi i kanalizimit në Zabllaq | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 |
| 56006 Ndërtimi I kanalizimit ne Istog te poshtem lagja Hul Huli | 10,000.00 | 9,855.00 | 145.00 | 98.55 |
| 56007 Ndërtimi i kanalizimit në Lluga lagja Balaj - Iberdemaj dhe | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 |
| 56010 Ndërtimi i kanalizimit në Cerkolez - lagja Sadriaj, Balaj | 15,000.00 | 14,775.00 | 225.00 | 98.50 |
| 56035 Ndërtimi i kanalizimit në lagjet Arifaj, Zekaj dhe Bardheci | 20,000.00 | 19,795.00 | 205.00 | 98.98 |
| 56039 Ndërtimi i kanalizimit Vrellë | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 100.00 |
| 56052 Ndërtimi i trotuarit në Istog të Poshtëm | 52,000.00 | 51,949.00 | 51.00 | 99.90 |
| 56120 Ndërtimi i ndriçimit publik në Zallq | 26,000.00 | 26,000.00 | - | 100.00 |
| 56122 Ndërtimi i ndriçimit publik në Kamenicë lagja Metaj dhe Lip | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 100.00 |
| 56125 Ndërtimi i ndriçimit publik në Banjë - Lubovë | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00 |
| 56128 Ndërtimi i ndriçimit publik në Shushicë | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 |
| 56132 Ndërtimi i ndriçimit publik në Kaliqan | 20,000.00 | 19,480.50 | 519.50 | 97.40 |
| 56133 Ndertimi i rruges Malore Kaliqan-Studenice-Osmanaj | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 100.00 |
| 56135 Ndërtimi i kanalit të ujitjes Lul Gjoci | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 100.00 |
| 56136 Ndertimi i Kanalit te Kuqishtes ne Tomoc | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 100.00 |
| 56168 Ndërtimi i kanalizimit në Tomoc bajpasi fi 400 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 |
| 56189 Ndërtimi i rrugëve në Lubozhdë lagja Osaj dhe Pepaj | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00 |
| 56210 Instalimi i pompave termike për nevojat e Shtëpisë së Komuni | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 |
| 71360 HARTIMI I PROJEKTIT TE UJSJELLSIT ZALLQ IST | 3.00 | - | 3.00 | - |
| 72255 NGRITJA E MINISERAVE PER MINIFARMER | 0.58 | - | 0.58 | - |
| 72320 ASFALTIMI I RRUGES SARADRAN LAGJ.CAMAJ | 881.00 | - | 881.00 | - |
| 72382 RREGULL.VARREZ.FSHAT.CARALLUKE | 4.63 | - | 4.63 | - |
| 72455 KUB.NDERT.RRETH.METAL.VARR.FSH.BANJE | 51.26 | - | 51.26 | - |
| 72477 NDERTIMI I RRUGES LOKALE TUNË PREKAJ -GURAKOC | 58.24 | - | 58.24 | - |
| 72517 PASTRIMI I DEPONISE MBETURINAVE FSH.TOMOC | 500.00 | - | 500.00 | - |
| 72607 ASF.RR.FSH.STUDENICE NE LAGJEN ZEQIRAJ | 181.00 | - | 181.00 | - |
| 72611 ASF.RR.XH.CAMAJ RR.LAGJ.AJRZAJ-GJOCI-IMERI FSH BANJE | 249.31 | - | 249.31 | - |
| 72615 NDERTIMI I SHTEPISE SE KOMUNITETIT NE FSH.TOMOC | 0.40 | - | 0.40 | - |
| 72673 ASFALTIMI I RRUGES LAGJJA HAXHIJAJ | 804.80 | - | 804.80 | - |
| 72683 ASFALTIMI I RRUGËS NE PRIGODË LAGJJA GASHI | 126.60 | - | 126.60 | - |
| 82820 ASF.RRUGES KAMENIC-ORROBERDË | 95.00 | - | 95.00 | - |
| 88229 Paisje Mjeksore | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00 |
| 92236 GRANTI PER PERFORMANCE KOMUNALE 2025 | 520,938.93 | 301,155.00 | 219,783.93 | 57.81 |
| 97302 ND.KOPSHT.FEM.BANJ.SHPRESA JON | 3.18 | - | 3.18 | - |
| GJITHSEJ | 5,751,105.49 € | 5,502,535.84€ | 248,569.65€ | 95.68 % |

# 5. KONTRATAT E NËNSHKRUARA 2025

| Nr. | Numri rendor i prokurimit | Titulli i aktivitetit të prokurimit | Data e nënshkrimit të kontratës ( ne rast anulimi data e njoftimit për anulim) | Çmimi i kontratës, duke përfshirë të gjitha taksat etj. | Emri i OE të cilit i është dhënë kontrata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 633-24-11413-5-1-1 | NDERTIMI I RRUGEVE 2 KORRIKU DHE LIRIA - projekt 2 vjeçar (633-024-087-511) | 24.2.2025. | 775,340.98 | Granit SH.P.K. |
| 2 | 633-24-9470-5-2-1 | DEMOLIMI DHE LARGIMI I OBJEKTEVE TE PA PERDORSHME.(633-024-065-521) | 26.2.2025. | 16.90 | " SIB " SH.P.K. |
| 3 | 633-24-11367-5-1-1 | RREGULLIMI I SHTRATIT TE LUMIT TE ISTOGUT, PREJ BURIMIT TE UJIT E DERI TE URA E HOTEL TROFTES- FAZA E PARE.(633-024-088-511). projekt 2vjeqar | 26.3.2025. | 1,499,672.50 | Grup i Operatorëve Ekonomik AAG PROJEKT; Enggroup SH.P.K. |
| 4 | 633-24-10076-5-2-1 | LOT2- NDERTIMI I RRUGES 'AGIMI I LIRISE' NE KALIQAN. | 24.4.2025. | 86,708.00 | Grup i Operatorëve Ekonomik REA SH.P.K.; CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. |
| 5 | 633-24-10076-5-2-1 | LOT8- NDERTIMI I RRUGES NE DOBRUSHE, LAGJA SIJARIC. | 24.4.2025. | 9,600.00 | Grup i Operatorëve Ekonomik REA SH.P.K.; CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. |
| 6 | 633-24-10076-5-2-1 | LOT9- NDERTIMI I RRUGEVE NE VRELLE-LAGJA DRESHAJ. | 24.4.2025. | 9,531.00 | Grup i Operatorëve Ekonomik REA SH.P.K.; CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. |
| 7 | 633-24-10076-5-2-1 | LOT3- NDERTIMI I RRUGEVE NE ZABLLAQ, LAGJET DERVISHAJ, MEHMETAJ DHE AHMETAJ. | 24.4.2025. | 89,338.90 | " Shkembi " Sh.p.k. |
| 8 | 633-24-10076-5-2-1 | LOT10- NDERTIMI I RRUGEVE NE SURIGANE, LAGJA MURATAJ, MAHMUTAJ, ZEQIRI. | 24.4.2025. | 6,182.00 | " Shkembi " Sh.p.k. |
| 9 | 633-24-10076-5-2-1 | LOT11- NDERTIMI I RRUGEVE NE RAKOSH, LAGJA HAXHJAJ. | 24.4.2025. | 5,400.00 | " Shkembi " Sh.p.k. |
| 10 | 633-24-10076-5-2-1 | LOT1- NDERTIMI I RRUGEVE NE VRELLE, LAGJA DEMAJ, BLAKAJ, DRESHAJ, BICAJ DHE BELAJ. | 24.4.2025. | 117,966.00 | Granit SH.P.K. |
| 11 | 633-24-10076-5-2-1 | LOT4- NDERTIMI I RRUGEVE NE GURRAKOC, LAGJA GEGAJ DHE LAGJA KABASHI. | 24.4.2025. | 37,706.00 | Granit SH.P.K. |
| 12 | 633-24-10076-5-2-1 | LOT5- NDERTIMI I RRUGEVE NE TRUBUHOC, LAGJA ÇETAJ. | 24.4.2025. | 31,430.00 | Granit SH.P.K. |
| 13 | 633-24-10076-5-2-1 | LOT6- NDERTIMI I RRUGES NE DOBRUSHE, LAGJA BERISHA. | 24.4.2025. | 19,790.00 | Granit SH.P.K. |
| 14 | 633-24-10076-5-2-1 | LOT7- NDERTIMI I RRUGES NE ISTOG TE POSHTEM, RRUGA ISMAJL BAJRA. | 24.4.2025. | 8,425.00 | Granit SH.P.K. |
| 15 | 633-25-2075-1-2-1 | FURNIZIM ME MATERIAL PER MIREMBAJTJEN E OBJEKTEVE KOMUNALE (633-025-006-121) | 30.4.2025. | 350.29 | "AXIS G.C.W." SH.P.K. |
| 16 | 633-25-2933-5-2-1 | MIREMBAJTJA E RRUGEVE MALORE LOT 1 - RADUSHA | 12.5.2025. | 22,486.00 | Te Aleni SH.P.K. |
| 17 | 633-25-2933-5-2-1 | MIREMBAJTJA E RRUGEVE MALORE LOT 1 - LUGU I BUTE | 12.5.2025. | 22,470.00 | Te Aleni SH.P.K. |
| 18 | 633-25-1297-1-2-1 | FURNIZIMI ME FILMA PER RENTGEN.(633-025-003-121). | 20.5.2025. | 12,000.00 | LEDI MED SH.P.K. |
| 19 | 633-25-3251-1-3-6 | BOTIMI I LIBRAVE (633-025-012-136) | 9.6.2025. | 4,655.25 | Nezir Prokshi B.I. |
| 20 | 633-25-2451-5-2-1 | DISLOKIMI I ELEMENTEVE TE LINJAVE TE TENSIONIT TE MESEM DHE TE ULET.(633-025-008-521) | 3.6.2025. | 4,248.79 | LURN SH.P.K. |
| 21 | 633-25-2147-2-1-1 | HARTIMI I PROJEKTEVE INFRASTRUKTURORE (633-025-007-211) | 2.6.2025. | 54.45 | Florije Jahaj |
| 22 | 633-25-3084-1-3-6 | FURNIZIMI ME DOKUMENTE MJEKESORE PER NEVOJA TE QKMF.(633-025-014-136) | 17.6.2025. | 7,334.00 | AGIMI DE SH.P.K. |
| 23 | 633-25-1730-1-4-7 | NDARJA E MIRENJOHJEVE PER MESUES TE DALLUAR DHE MESIMDHENES NE PENSION (633-025-004-147) | 19.3.2025. | 785.00 | " SMART POINT " SH.P.K. |
| 24 | 633-25-3638-5-2-1 | MIREMBAJTJA DHE ELEMINIMI I MBETURINAVE NGA HAPSIRAT PUBLIKE.(633-025-020-521) | 1.7.2025. | 21,850.00 | " SIB " SH.P.K. |
| 25 | 633-25-2665-5-1-1 | VAZHDIMI - NDERTIMI I QENDRES SE ISTOGUT RRUGA IBRAHIM RUGOVA, FADIL FERATI DHE UÇK (633-025-011-511) | 26.6.2025. | 3,448,492.42 | Granit SH.P.K. |
| 26 | 633-25-3806-5-2-5 | NDERTIMI I INFRASTRUKTURES RRUGORE NE RRUGEN BAJRAM GASHI NE QENDER TE KOMUNES SE ISTOGUT - ANKES KONTRATE (633-025-017-525) | 7.7.2025. | 47,117.72 | Granit SH.P.K. |
| 27 | 633-25-3797-5-2-5 | LOT 1 - NDERTIMI I RRUGEVE NE BAJICE LAGJA UKAJ, LOGJAJ DHE MORINAJ, | 7.7.2025. | 4,250.00 | Granit SH.P.K. |
| 28 | 633-25-3797-5-2-5 | LOT 4 - NDERTIMI I RRUGEVE NE LAGJEN BLAKAJ DHE ZEMAJ NE PREKALLE. ANEKS KONTRATE | 7.7.2025. | 14,300.00 | Granit SH.P.K. |
| 29 | 633-25-3333-1-2-1 | SERVISIMI DHE MIREMBAJTJA E PAISJEVE TE TEKNIKES SE BARDHE-AMVISERISE PER NEVOJA TE INSTITUCIONEVE KOMUNALE.(633-025-015-236) | 16.7.2025. | 376.60 | Sahit Selmanaj B.I. |
| 30 | 633-25-3465-1-2-1 | LOT 2 - PUNIUMI I PANOVE, DIZAJNIMI DHE PRINTIMI I KMIMIKAVE ME MBISHKRIM, MIRENJOHJE TE PLASTIFIKUARA ME MBESHTJELLES SI DHE ELEMENTE TE TJERA TE NEVOJSHME NE EVENTE TE NDRYSHME ARSIMORE. | 29.7.2025. | 4,330.00 | AWA SH.P.K. |
| 31 | 633-25-3465-1-2-1 | LOT 1 - FURNIZIM ME MIRENJOHJE, MEDALJE, KUPA SI DHE MATERIAL TJETER PER MANIFESTIME TE NDRYSHME KULTURORE, RINORE DHE SPORTIVE (633-025-018-121) | 25.7.2025. | 6,987.70 | JETON ARIFAJ |
| 32 | 633-25-7503-5-2-1 | RREGULLIMI I TROTUAREVE NE ZONAT URBANE BANJE, VRELLE, GURRAKOC DHE ISTOG (633-025-052-521) | 18.11.2025. | 65,949.00 | KABASHI projektim ndërtim SH.P.K. |
| 33 | 633-25-7507-5-2-1 | NDERTIMI I INFRASTRUKTURES SE JASHTNE NE PALESTREN E SPORTEVE NE VRELLE (633-025-053-521) | 16.10.2025. | 23,888.87 | SHTEPIA G SH.P.K. |
| 34 | 633-25-5991-5-2-1 | NDERTIMI I MURIT MBROJTES NE SHUSHICE (633-025-036-521) | 10.9.2025. | 33,560.00 | LURN SH.P.K. |
| 35 | 633-25-5656-5-2-1 | NDERTIMI I TROTUARIT NE ISTOG TE POSHTEM (633-025-033-521) | 8.9.2025. | 51,949.00 | KABASHI projektim ndërtim SH.P.K. |
| 36 | 633-25-7544-5-2-1 | NDERTIMI I RRUGEVE NE MOJSTIR - PROJEKT DY VJECAR (633-025-054-521) | 16.9.2025. | 183,258.00 | " Shkembi " Sh.p.k. |
| 37 | 633-25-7579-5-2-1 | LOT 1 - NDERTIMI I RRUGEVE NE STUDENICE RRUGA BEKE BALI. SHABAN SADIKAJ DHE LAGJA RAMQAJ, | 12.9.2025. | 254,629.00 | " Shkembi " Sh.p.k. |
| 38 | 633-25-7579-5-2-1 | LOT 2 - NDERIMI I RRUGEVE PERGJATE SHESHIT IBRAHIM RUGOVA DHE LAGJET E REJA | 12.9.2025. | 193,000.00 | " Shkembi " Sh.p.k. |
| 39 | 633-25-961-2-2-1 | MIREMBAJTJA E NDRIÇIMIT PUBLIK NE ISTOG (633-025-002-221) | 7.8.2025. | 41,642.90 | TONI INGJINJERING |
| 40 | 633-25-7668-5-3-6 | NDERTIMI I OBJEKTIT MONTAZHE PER VENDOSJEN E KALLDOS NE QKMF (633-025-042-536) | 10.10.2025. | 6,275.00 | CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. |
| 41 | 633-25-7684-2-2-1 | MIREMBAJTJA DHE SERVISIMI I PAJISJEVE MJEKESORE - RADIOLOGJIKE (633-025-056-221) | 11.11.2025. | 3,807.90 | LEDI MED SH.P.K. |
| 42 | 633-25-5143-1-2-1 | RENOVIMI I NYJEVE SANITARE NE SHKOLLAT FILLORE HYSNI ZAJMI DHE TREPÇA (633-025-019R-121) | 29.9.2025. | 24,880.60 | "AXIS G.C.W." SH.P.K. |
| 43 | 633-25-7826-5-2-1 | NDERTIMI I INFRASTRUKTURES NENTOKESORE TE LINJA E TENSIONIT TE MESEM DHE TE LARTE NE ZONEN E DUBRAVES - PROJEKT DY VJEÇAR (633-025-057-521) | 11.11.2025. | 279,595.00 | LURN SH.P.K. |
| 44 | 633-25-6668-5-2-1 | LOT 3 - NDERTIMI I SHTEPISE SE KOMUNITETIT DHE INFRASTRUKTURES SE JASHTME NE ORROBERDE, | 8.9.2025. | 59,464.00 | Grup i Operatorëve Ekonomik FS C ING SH.P.K.; ART - EDA SH.P.K.; R & Rukolli |
| 45 | 633-25-6668-5-2-1 | LOT 4 - NDERTIMI I SHTEPISE SE KOMUNITETIT NE ORROBERDE - LAGJA MULAJ. | 8.9.2025. | 39,745.40 | Grup i Operatorëve Ekonomik FS C ING SH.P.K.; ART - EDA SH.P.K.; R & Rukolli |
| 46 | 633-25-6668-5-2-1 | LOT 1 - NDERTIMI I SHTEPISE SE KOMUNITETIT NE RAKOSH, | 18.9.2025. | 69,481.50 | Grup i Operatorëve Ekonomik AXIS G.C.W. SH.P.K.; TRIANGLE SH.P.K. |
| 47 | 633-25-6668-5-2-1 | LOT 2 - NDERTIMI I SHTEPISE SE KOMUNITETIT NE SHUSHICE TE ULET, | 18.9.2025. | 39,414.75 | Grup i Operatorëve Ekonomik AXIS G.C.W. SH.P.K.; TRIANGLE SH.P.K. |
| 48 | 633-25-6727-1-2-1 | MATERIAL PER MIREMBAJTJEN E DYERVE DHE DRITAREVE NE INSTITUCIONET ARSIMORE, SHENDETESORE DHE ADMINISTRATE KOMUNALE - MATERIAL DHE PUNE DORE.(633-025-038-121) | 8.9.2025. | 237.00 | Grup i Operatorëve Ekonomik EURO CONSTRUCTION NNP SH.P.K.; LIDER PLAST SH.P.K. |
| 49 | 633-25-5792-5-2-1 | LOT 1 - NDERTIMI I RRUGES MUSE BRAHIMI DHE NURQAJ NE KASHICE, | 12.8.2025. | 39,998.00 | " Shkembi " Sh.p.k. |
| 50 | 633-25-5792-5-2-1 | LOT 2 - NDERTIMI I RRUGEVE NE BANJE - LAGJET E REJA, | 12.8.2025. | 20,000.00 | " Shkembi " Sh.p.k. |
| 51 | 633-25-5792-5-2-1 | LOT 3 - NDERTIMI I RRUGEVE NE SHUSHICE LAGJA BRAHIMAJ, SADIKAJ DHE ALIJAJ, | 12.8.2025. | 19,996.00 | " Shkembi " Sh.p.k. |
| 52 | 633-25-5792-5-2-1 | LOT 4 - NDERTIMI I RRUGES NE LAGJEN KASTRATI NE BAJICE, | 12.8.2025. | 19,998.00 | " Shkembi " Sh.p.k. |
| 53 | 633-25-5792-5-2-1 | LOT 5 - NDERTIMI I RRUGES REXHEP KADAJ NE LUBOZHDE, | 12.8.2025. | 39,966.00 | " Shkembi " Sh.p.k. |
| 54 | 633-25-5792-5-2-1 | LOT 6 - NDERTIMI I RRUGES DJEMTE E VRELLES NE VRELLE. | 12.8.2025. | 64,999.50 | " Shkembi " Sh.p.k. |
| 55 | 633-25-5408-5-2-1 | NDERTIMI I RRUGEVE NE KERRNINE, LAGJA FEKAJ, RAMAJ, MUSTAFAJ (633-025-030-521). | 6.8.2025. | 25,000.00 | " Shkembi " Sh.p.k. |
| 56 | 633-25-7277-5-2-1 | LOT 2 - NDERTIMI I KANALIZIMIT NE LAGJET; ARIFAJ, ZEKAJ DHE BARDHECAJ. | 18.9.2025. | 19,795.00 | "AXIS G.C.W." SH.P.K. |
| 57 | 633-25-7277-5-2-1 | LOT 4 - NDERTIMI I KANALIZIMIT NE LLUGA, LAGJA BALAJ, IBEDREMAJ DHE BLAKAJ. | 18.9.2025. | 19,540.00 | "AXIS G.C.W." SH.P.K. |
| 58 | 633-25-7277-5-2-1 | LOT 6 - NDERTIMI I KANALIZIMIT NE ISTOG TE POSHTEM, LAGJA HUL HULI. | 18.9.2025. | 9,855.00 | "AXIS G.C.W." SH.P.K. |
| 59 | 633-25-7915-5-2-1 | NDERTIMI I RRUGEVE NE MUZHEVINE, DREJE DHE LUBOVE (633-025-058-521) | 24.9.2025. | 301,155.00 | " Shkembi " Sh.p.k. |
| 60 | 633-25-5441-5-2-5 | INTERVENIME EMERGJENTE NE PALESTREN E SPORTIT - PUNE SHTESE (633-025-022R-525) | 19.8.2025. | 52,066.85 | UNICRON SH.P.K. |
| 61 | 633-25-5290-5-2-1 | LOT1- NDERTIMI I RRUGEVE NE UCE. | 4.8.2025. | 178,872.00 | ,,Menti Sh.p.k. |
| 62 | 633-25-5290-5-2-1 | LOT2- NDERTIMI I RRUGEVE NE LUBOZHDE, LAGJA OSAJ DHE PEPAJ. | 4.8.2025. | 84,158.20 | ,,Menti Sh.p.k. |
| 63 | 633-25-5290-5-2-1 | LOT3- NDERTIMI I RRUGES LIDHESE NGA RAKOSHI NE ZHAKOVE, LAGJA IMERAJ. | 4.8.2025. | 139,624.40 | ,,Menti Sh.p.k. |
| 64 | 633-25-5290-5-2-1 | LOT4- NDERTIMI I RRUGEVE NE RAKOSH, LAGJA HAXHIJAJ, JAHAJ DHE BRAHIMAJ. | 4.8.2025. | 57,110.40 | ,,Menti Sh.p.k. |
| 65 | 633-25-5440-5-2-1 | LOT1- NDERTIMI I RRUGEVE NE SUHOGERLLE GURI I VOGEL . | 14.8.2025. | 131,921.00 | Granit SH.P.K. |
| 66 | 633-25-5440-5-2-1 | LOT2- NDERTIMI I RRUGES LIRIDONA NE DUBRAVE. | 14.8.2025. | 149,895.00 | Granit SH.P.K. |
| 67 | 633-25-5440-5-2-1 | LOT3- NDERTIMI I RRUGES NE LAGJEN GERGURI DHE BERISHAJ NE LLUKAFC TE BEGUT. | 14.8.2025. | 92,863.00 | Granit SH.P.K. |
| 68 | 633-25-5440-5-2-1 | LOT4- NDERTIMI I RRUGEVE NE ISTOG TE POSHTEM, LAGJET E REJA. | 14.8.2025. | 111,878.00 | Granit SH.P.K. |
| 69 | 633-25-7943-5-2-1 | LOT 1 – NDERTIMI I RRUGES NE LAHKEN MEHMETAJ NE LLUKAFC TE THATE, | 1.10.2025. | 14,950.00 | ,,Menti Sh.p.k. |
| 70 | 633-25-7943-5-2-1 | LOT 2 – NDERTIMI I RRUGES NE LAGJEN MEHMETAJ NE ZABLLAQ, | 1.10.2025. | 14,993.60 | ,,Menti Sh.p.k. |
| 71 | 633-25-7943-5-2-1 | LOT 3 – NDERTIMI I RRUGES NE LAGJEN LIPA NE KAMENICE, | 1.10.2025. | 14,944.00 | ,,Menti Sh.p.k. |
| 72 | 633-25-7943-5-2-1 | LOT 4 – NDERTIMI I RRUGES NE LAGJEN SALIHAJ NE ZHAKOVE, | 1.10.2025. | 14,715.00 | ,,Menti Sh.p.k. |
| 73 | 633-25-7943-5-2-1 | LOT 5 – NDERTIMI I RRUGES NE LAGJEN HAXHIJAJ NE RAKOSH , | 1.10.2025. | 16,986.50 | ,,Menti Sh.p.k. |
| 74 | 633-25-7943-5-2-1 | LOT 6 – NDERTIMI I RRUGES NE LAGJEN HAXHIJAJ DHE SALIHAJ NE KOVRAGE, | 1.10.2025. | 36,410.00 | ,,Menti Sh.p.k. |
| 75 | 633-25-7943-5-2-1 | LOT 7 – NDERTIMI I RRUGES BRAHIM HASANI NE DUBRAVE, | 1.10.2025. | 22,479.00 | ,,Menti Sh.p.k. |
| 76 | 633-25-7943-5-2-1 | LOT 8 – NDERTIMI I RRUGES NE DROGOLOC LAGJA HASKAJ, | 1.10.2025. | 38,880.00 | ,,Menti Sh.p.k. |
| 77 | 633-25-7943-5-2-1 | LOT 9 – NDERTIMI I RRUGES NE CARALLUKE LAGJA PEPAJ, | 1.10.2025. | 28,569.00 | ,,Menti Sh.p.k. |
| 78 | 633-25-7943-5-2-1 | LOT 10 – NDERTIMI I RRUGES SALIHAJ NE SHUSHICE TE ULET, | 1.10.2025. | 16,456.00 | ,,Menti Sh.p.k. |
| 79 | 633-25-7943-5-2-1 | LOT 11 – NDERTIMI I INFRASTRUKTURES SE VARREZAVE NE FSHATIN CARALLUKE. | 1.10.2025. | 28,420.00 | ,,Menti Sh.p.k. |
| 80 | 633-25-5005-1-2-1 | FURNIZIM ME GYPA TE UJESJELLESIT DHE KANALIZIMIT(633-025-026-121) | 21.8.2025. | 79,999.99 | INTERING CONSTRUCTION SH.P.K. |
| 81 | 633-25-8063-2-2-1 | LOT 3 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA PREKALLA NE SARADRAN, | 27.10.2025. | 58.00 | BETIM ÇETAJ B.I. |
| 82 | 633-25-8063-2-2-1 | LOT 1 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA DREJA NE ZALLQ, | 29.10.2025. | 65.00 | N.T. " VALI - ERI " |
| 83 | 633-25-8063-2-2-1 | LOT 2 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA PREKALLA-ZABLLAQI NE ZALLQ, | 29.10.2025. | 55.00 | N.T. " VALI - ERI " |
| 84 | 633-25-8063-2-2-1 | LOT 4 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA SHALINOVICA NE ZALLQ, | 29.10.2025. | 55.00 | N.T. " VALI - ERI " |
| 85 | 633-25-8063-2-2-1 | LOT 5 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA VERIQ-DUBRAVE NE ISTOG. | 29.10.2025. | 65.00 | N.T. " VALI - ERI " |
| 86 | 633-25-7092-5-2-1 | LOT 1 - NDERTIMI I RRUGEVE NE VRELLE LAGJA DEMAJ, BLAKAJ, DRESHAJ, BICAJ DHE BELAJ. | 15.9.2025. | 176,915.00 | Granit SH.P.K. |
| 87 | 633-25-7092-5-2-1 | LOT 2 - NDERTIMI I RRUGEVE NE GURRAKOC LAGJA KABASHI, BAJRAMAJ. (PRPJEKTE DY VJEÇARE) (633-025-050-521) | 15.9.2025. | 117,779.00 | Granit SH.P.K. |
| 88 | 633-25-8085-1-3-6 | FURNIZIMI I INSTITUCIONEVE PARASHKOLLORE ME TEPIH (633-025-061-136) | 19.12.2025. | 1,935.00 | " INFINITT " SH.P.K. |
| 89 | 633-25-956-1-1-1 | LOT1- FURNIZIMI ME DRU ZJARRI PER NGROHJE PER NEVOJA TE INSTITUCIONEVE KOMUNALE. | 13.8.2025. | 265,200.00 | Grup i Operatorëve Ekonomik SHOSHANI SH.P.K.; N.T. CHARLY |
| 90 | 633-25-956-1-1-1 | LOT2- ÇARJA E DRUVE.(633-025-001-111). | 14.8.2025. | 22,230.00 | " AOME " SH.P.K. |
| 91 | 633-25-5166-5-2-1 | LOT1- NDERTIMI I RRUGEVE NE PRIGODE, LAGJA GASHI MEHAJ. | 16.9.2025. | 38,129.00 | Grup i Operatorëve Ekonomik NISI ING SH.P.K.; Valdrini sh.p.k; Benita Company |
| 92 | 633-25-5166-5-2-1 | LOT2- NDERTIMI I RRUGES SHABAN HAJZERAJ NE LLUKAFC TE THATE. | 16.9.2025. | 137,842.00 | Grup i Operatorëve Ekonomik NISI ING SH.P.K.; Valdrini sh.p.k; Benita Company |
| 93 | 633-25-5166-5-2-1 | LOT3- NDERTIMI I RRUGES NE LLUKAFC TE THATE. | 16.9.2025. | 46,810.50 | Grup i Operatorëve Ekonomik NISI ING SH.P.K.; Valdrini sh.p.k; Benita Company |
| 94 | 633-25-5166-5-2-1 | LOT4- NDERTIMI I RRUGES KAMER LOSHI NE VERIQ. | 16.9.2025. | 121,476.00 | Grup i Operatorëve Ekonomik NISI ING SH.P.K.; Valdrini sh.p.k; Benita Company |
| 95 | 633-25-6460-5-2-1 | LOT 1 - NDERTIMI I RRUGES NE LAGJEN PACAJ NE PREKALLE, | 26.9.2025. | 29,999.10 | CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. |
| 96 | 633-25-6460-5-2-1 | LOT 2 - NDERTIMI I RRUGEVE BE ZABLLAQ, LAGJA E SHKOLLES, | 26.9.2025. | 47,999.20 | CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. |
| 97 | 633-25-6460-5-2-1 | LOT 3 - NDERTIMI I RRUGES QENDRESA NE TOMOC-LLUKAFC I BEGUT, | 26.9.2025. | 45,997.00 | CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. |
| 98 | 633-25-6460-5-2-1 | LOT 4 - NDERTIMI I RRUGES NE SARADRAN - LUGU I DRINIT DHE LLUGAT E DRINIT, NDERTIMI I RRUGEVE NE SARADRAN LAGJA BERISHAJ, LLUGAT E SARADRANIT DHE MAVRAJ. (633-025-039-521) | 26.9.2025. | 239,999.20 | CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. |
| 99 | 633-25-2512-5-2-1 | LOT 1 - NDERTIMI I KANALIZIMIT NE PRIGODË, | 19.8.2025. | 18,878.00 | LURN SH.P.K. |
| 100 | 633-25-2512-5-2-1 | LOT 5 - NDERTIMI I KANALIZIMIT NE RRUGEN HAKI HOTI NE DUBRAVË, | 19.8.2025. | 13,831.00 | LURN SH.P.K. |
| 101 | 633-25-2512-5-2-1 | LOT 3 - NDERTIMI I KANALIZIMIT NE CERKOLEZ - LAGJA SADRIJAJ, BALAJ, | 22.8.2025. | 14,775.00 | "AXIS G.C.W." SH.P.K. |
| 102 | 633-25-7013-2-2-1 | MBIKQYRJA E PROJEKTEVE PER INFRASTRUKTURE.(633-025-047-221) | 12.9.2025. | 2.39 | Grup i Operatorëve Ekonomik P.M.N. SH.P.K.; N.P.N. UNIVERS- MI |
| 103 | 633-25-8234-5-2-1 | NDERTIMI I RRUGES SMAJL BICAJ - PROJEKT DY VJEÇAR (633-025-062-521) | 28.10.2025. | 456,944.97 | Granit SH.P.K. |
| 104 | 633-25-8387-2-2-1 | LOT 3 - ZYRTAR EKSPERT I ADRESAVE, | 3.11.2025. | 6,540.00 | Donika Elshani |
| 105 | 633-25-8387-2-2-1 | LOT 4 - ZYRTAR PER UJITJE, KULLIM EKSPERT. | 3.11.2025. | 6,480.00 | Qazim Haxhiu |
| 106 | 633-25-8387-2-2-1 | LOT 2 - PSIKOLOG, | 3.11.2025. | 6,720.00 | Fjolla Bytyçi |
| 107 | 633-25-8387-2-2-1 | LOT 1 - RADIOLOG, | 3.11.2025. | 6,840.00 | Vloriane Arifaj Shala |
| 108 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 1 SHMT MITHAT FRASHERI - GURRAKOC | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 109 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 2 SHF BAJRAM CURRI - CERRCE | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 110 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 3 SHF BAJRAM CURRI - DUBRAVE | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 111 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 8 SHF ISMAIL QEMALI - TRUBUHOC | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 112 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 10 SHF FAN NOLI - LLUKAVC I BEGUT | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 113 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 12 SHF TRE DESHMORET - CERKOLEZ | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 114 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 4 SHF MARTIN CAMAJ - SERBOBRAN | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 115 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 14 SHF MEHMET AKIF - SHUSHICE E ULET | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 116 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 5 SHF HYSNI ZAJMI -STUDENICE | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 117 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 16 IP PELLUMBAT E ARDHMERISE - RAKOSH | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 118 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 6 SHF HYSNI ZAJMI - PRIGODE | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 119 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 18 IP LULET E JETES - VRELLE | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 120 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 7 SHF ISMAIL QEMALI - SARADRAN | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 121 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 15 IP GEZIMI YNE - ISTOG | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 122 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 9 SHF AVNI RRUSTEMI ZALLQ | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 123 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 17 IP ARDHMERIA JONE - GURRAKOC | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 124 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 11 SHF FAN NOLI - DOBRUSHE | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 125 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 19 IP SHPRESA JONE - BANJE | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 126 | 633-25-5958-1-2-1 | LOT 13 SHF MEHMET AKIF - SHUSHICE | 18.9.2025. | 468.00 | ELEKTRA L.L.C. |
| 127 | 633-25-5028-2-3-6 | SIGURIMI AKSIDENTAL PER NXENESIT IAAP MITHAT FRASHERI - GURRAKOC (633-025-027-236) | 30.7.2025. | 1,177.05 | KOMPANIA E SIGURIMEVE "ILLYRIA" SH.A |
| 128 | 633-25-7154-5-2-1 | TRASIMI I RRUGEVE NE ISTOG TE POSHTEM, DUBRAVE DHE TOMOC.(633-025-051-521) | 24.9.2025. | 24,940.00 | Te Aleni SH.P.K. |
| 129 | 633-25-8508-2-1-1 | SHERBIMET E KUJDESIT PALIATIV, SOCIAL, SHENDETESOR, SHTEPIAK DHE AMBULANTORE NE KOMUNEN E ISTOGUT. (633-025-064-211) | 20.11.2025. | 749,985.00 | KosovaMed Healthcare SH.P.K. |
| 130 | 633-25-8556-5-2-1 | NDERTIMI I KANALIZIMIT NE SHUSHICE - FAZA E DYTE (633-025-065-521) | 14.11.2025. | 8,430.00 | "AXIS G.C.W." SH.P.K. |
| 131 | 633-25-5646-5-2-1 | LOT1- NDERTIMI I NDRICIMIT PUBLIK NE KOVRAG. | 11.8.2025. | 24,475.50 | CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. |
| 132 | 633-25-5646-5-2-1 | LOT2- NDERTIMI I NDRICIMIT PUBLIK NE KALIQAN. | 11.8.2025. | 19,480.50 | CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. |
| 133 | 633-25-5646-5-2-1 | LOT3- NDERTIMI I NDRICIMIT PUBLIK NE SHUSHICE. | 11.8.2025. | 17,018.50 | CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. |
| 134 | 633-25-6704-5-2-1 | LOT 1 - NDERTIMI I RRUGEVE NE TRUBUHOC, LAGJA OSMANAJ ÇETAJ DHE MEHMETAJ, | 7.10.2025. | 74,908.00 | " Shkembi " Sh.p.k. |
| 135 | 633-25-6704-5-2-1 | LOT 2 - NDERTIMI I RRUGEVE NE LAGJEN JANUZAJ NE LUBOZHDE, | 7.10.2025. | 49,426.00 | " Shkembi " Sh.p.k. |
| 136 | 633-25-6704-5-2-1 | LOT 3 - NDERTIMI I RRUGEVE NE CERRCE LAGJA REXHAJ, MAXHARRAJ DHE HASKAJ, | 7.10.2025. | 179,752.00 | " Shkembi " Sh.p.k. |
| 137 | 633-25-6704-5-2-1 | LOT 4 - NDERTIMI I RRUGEVE NE ORROBERDE LAGJA MIRANAJ, MAKSUTAJ, RABAJ, MULAJ DHE ZOGAJ. | 7.10.2025. | 89,531.00 | " Shkembi " Sh.p.k. |
| 138 | 633-25-5786-5-2-5 | NDERTIMI I SALLES SE SPORTEVE NE VRELLE-PUNE SHTESE (633-025-032-525) | 30.7.2025. | 33,015.27 | Grup i Operatorëve Ekonomik NNP CTA SH.P.K.; Lani-AL SH.P.K. |
| 139 | 633-25-8711-1-3-6 | FURNIZIM ME PELET PER NEVOJA TE INSTITUCIONEVE KOMUNALE(633-025-043R-136) | 21.11.2025. | 360.00 | MBM TRADE SH.P.K. |
| 140 | 633-25-8717-5-2-1 | NDERTIMI I URAVE NE VRELLE, GURRAKOC, PADALISHTE, KERRNINE, KOVRAGE, KALIQAN, STUDENICE DHE RAKOSH (633-025-034RR-521) | 10.11.2025. | 54,886.50 | SHTEPIA G SH.P.K. |
| 141 | 633-25-6605-2-3-6 | SERVISIMI DHE MIREMBAJTJA E AUTOMJETEVE TE ZJARREFIKSEVE (633-025-040-236) | 10.10.2025. | 9,525.20 | Enver R. Zeqiraj B.I. |
| 142 | 633-25-7101-5-1-1 | REHABILITIMI I KANALIT TE GOGES NGA PENDA DERI NE GURRAKOC (PROJEKT DY VJEÇAR) (633-025-037R-511) | 13.10.2025. | 586,631.00 | Grup i Operatorëve Ekonomik GURI GROUP SH.P.K.; AGRO INVEST 1 SH.P.K.; DEMAJ ING SH.P.K. |
| 143 | 633-25-9481-5-2-1 | MIREMBAJTJA VERORE DHE DIMERORE E RRUGEVE LOKALE TE ASFALLTUARA (633-025-066-521) | 27.11.2025. | 81.74 | Granit SH.P.K. |
| 144 | 633-25-9824-1-4-7 | FURNIZIM ME PAJISJE SHKOLLORE (633-025-069-147) | 5.11.2025. | 986.30 | " SMART POINT " SH.P.K. |
| 145 | 633-25-9858-5-2-1 | LOT 1 - NDERTIMI I RRJETIT TE UJESJELLESIT NE LAGJEN OSMANAJ NE KALIQAN, | 15.12.2025. | 29,850.00 | SHTEPIA G SH.P.K. |
| 146 | 633-25-9858-5-2-1 | LOT 2 - NDERTIMI I SHTRATIT TE LUMIT GUJAVQ NE FSHATIN KERRNINE. | 15.12.2025. | 15,520.00 | SHTEPIA G SH.P.K. |
| 147 | 633-25-9990-1-4-7 | REKUIZITA SPORTIVE - PORTA TE FUTBOLLIT DHE TABELE TE BASKETBOLLIT PER SALLENE SPORTIT NE VRELLE (633-025-071-147) | 5.11.2025. | 840.00 | " INFINITT " SH.P.K. |
| 148 | 633-25-9993-1-2-1 | DEKORIMI I QYTETIT PER FESTAT E FUNDVITIT (633-025-072-121) | 12.12.2025. | 14,920.00 | AEM ELECTRIC SH.P.K. |
| 149 | 633-25-7089-2-2-1 | DEZINFRKTIMI, DEZINSEKTIMI DHE DERATIZIMI - PER NEVOJA TE INSTITUCIONEVE KOMUNALE (633-025-044-221) | 1.12.2025. | 9,870.00 | Haki Bytyçi B.I. |

# 6. OBLIGIMET E PAPAGUARA 2025

| Nr | Nr protokollit | Data e protokollimit | Emri i Përfituesit | Arsyeja e mos pagesës | Shuma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2985 | 31.12.2025 | SHPK''PBC'' | MUNGESË E MJETEVE | € 3,000.00 |
| 2 | 3033 | 31.12.2025 | POSTA | MUNGESË E MJETEVE | € 66.60 |
| 3 | 3034 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 130.86 |
| TOTAL - DREJTORIA PËR ADMINISTRATË |  |  |  |  | € 3,197.46 |
| 4 | 1236/2025 | 24.11.2025 | TAHIR MUSAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 5 | 1235/2025 | 24.11.2025 | XHEVAHIRE HAZIRAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 6 | 1238/2025 | 24.11.2025 | LIRIDONA IBRAHIMAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 7 | 1237/2025 | 24.11.2025 | ISMET SELIMAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 8 | 1239/2025 | 24.11.2025 | FERAT HETEMAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 9 | 1240/2025 | 24.11.2025 | RAMIZ SHPATOLLAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 10 | 1241/2025 | 24.11.2025 | ZEQIR VUTHAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 11 | 1234/2025 | 24.11.2025 | HYSNIJE BLAKAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 12 | 1242/2025 | 24.11.2025 | MIRSAD MARAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 13 | 1233/2025 | 24.11.2025 | ISTREF PODRIMAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 14 | 1292/2025 | 12.12.2025 | JETON ZEKAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 15 | 1291/2025 | 12.12.2025 | HALIT HAXHIJAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 16 | 1290/2025 | 12.12.2025 | HYKË RAMQAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 17 | 1289/2025 | 12.12.2025 | ENDRIT OSMANAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 18 | 1288/2025 | 12.12.2025 | SHKELZEN HOTI | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 19 | 1294/2025 | 12.12.2025 | ARBANA DELIJA | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 20 | 1293/2025 | 12.12.2025 | HATMANE UKAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 21 | 1287/2025 | 12.12.2025 | BLERIM KIKAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 22 | 795/2025 | 05.08.2025 | TANJA VUKOVIĆ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 23 | 1397/2025 | 22.12.2025 | RRUSHE IDRIZAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 530.00 |
| 24 | 217/2025 | 20.03.2025 | AGON BLAKAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 25 | 192/2025 | 20.03.2025 | SALI LESKOVA | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 26 | 282/2025 | 28.04.2025 | NEXHMEDIN ADEMAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 27 | 395/2025 | 27.05.2025 | ARSIM BULESHKAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 28 | 398/2025 | 27.05.2025 | AVNI GASHI | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 29 | 626/2025 | 01.07.2025 | ESMINA MUSIĆ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 30 | 622/2025 | 01.07.2025 | FATMIRE BAJRAKTARI | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 31 | 617/2025 | 01.07.2025 | ADELINA MORINA | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 32 | 803/2025 | 05.08.2025 | NEXHAT HYSENAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 33 | 3022/25 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 261.38 |
| 34 | 3023/25 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 160.13 |
| 35 | 3024/25 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 42.39 |
| 36 | 3025/25 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 202.99 |
| 37 | 3026/25 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 268.97 |
| 38 | 3027/25 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 41.47 |
| 39 | 3028/25 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 56.04 |
| 40 | 3029/25 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 46.18 |
| 41 | 3045 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 146.26 |
| 42 | 3030/25 | 31.12.2025 | N.H.T. "FRESKIA - A.D" | MUNGESË E MJETEVE | € 51.75 |
| 43 | 3031/25 | 31.12.2025 | INFOCOM | MUNGESË E MJETEVE | € 127.62 |
| 44 | 2725/25 | 27.11.2025 | AXIS G.C.W | MUNGESË E MJETEVE | € 4,935.00 |
| 45 | 2970 | 31.12.2025 | KRM AMBIENTI | MUNGESË E MJETEVE | € 16,306.90 |
| 46 | 212/2025 | 20.03.2025 | MUHAMET JANUZAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 200.00 |
| 47 | 01-1127/2025 | 29.10.2025 | SHQIPE BERISHA | MUNGESË E MJETEVE | € 1,000.00 |
| 48 | 01-1375/2025 | 15.12.2025 | LUAN SHATRI | MUNGESË E MJETEVE | € 800.00 |
| 49 | 01-1376/2025 | 15.12.2025 | MUHAMET SYLAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 2,500.00 |
| TOTAL - DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE |  |  |  |  | € 33,277.08 |
| 50 | 2987 | 31.12.2025 | INFOCOM | MUNGESË E MJETEVE | € 29.27 |
| TOTAL - DREJTORIA PËR URBANIZEM |  |  |  |  | € 29.27 |
| 51 | 2986 | 31.12.2025 | INFOCOM | MUNGESË E MJETEVE | € 78.54 |
| TOTAL - DREJTORIA PËR ZHVILLIM EKONOMIK |  |  |  |  | € 78.54 |
| 52 | 2256 | 10.20.2025 | N.N.P CTA | MUNGESË E MJETEVE | € 31,348.60 |
| 53 | 2255 | 10.20.2025 | N.N.P CTA | MUNGESË E MJETEVE | € 1,666.67 |
| 54 | 2919 | 22.12.2025 | N.H.T Astrit Bardhecaj B.I | MUNGESË E MJETEVE | € 249.75 |
| 55 | 2918 | 22.12.2025 | N.H.T Astrit Bardhecaj B.I | MUNGESË E MJETEVE | € 32.40 |
| 56 | 2929 | 22.12.2025 | N.H.T Freskia -A.D | MUNGESË E MJETEVE | € 726.84 |
| 57 | 2951 | 24.12.2025 | N.H.T Freskia -A.D | MUNGESË E MJETEVE | € 249.75 |
| 58 | 3040 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 43.99 |
| 59 | 3037 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 16.13 |
| TOTAL - DREJTORIA PËR KULTURË RINI DHE SPORT |  |  |  |  | € 34,334.13 |
| 60 | 3019 | 31.12.2025 | IBOS | MUNGESË E MJETEVE | € 43.35 |
| 61 | 3018 | 31.12.2025 | FRESKIA -AD | MUNGESË E MJETEVE | € 24.30 |
| 62 | 3017 | 31.12.2025 | FRESKIA -AD | MUNGESË E MJETEVE | € 48.60 |
| 63 | 2988 | 31.12.2025 | TROFTA | MUNGESË E MJETEVE | € 83.88 |
| 64 | 2990 | 31.12.2025 | TROFTA | MUNGESË E MJETEVE | € 297.36 |
| 65 | 2989 | 31.12.2025 | TROFTA | MUNGESË E MJETEVE | € 170.82 |
| 66 | 01-1120/2025 | 29.10.2025 | KUSHTRIM SADIKAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 700.00 |
| 67 | 01-1301/2025 | 15.12.2025 | ALI ZEQIRAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 500.00 |
| 68 | 01-400-42715 | 14.11.2025 | ILIR GJEMAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 150.00 |
| 69 | 3038 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 451.98 |
| TOTAL - ZYRA E KRYETARIT |  |  |  |  | € 2,470.29 |
| 70 | 2972 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 560.44 |
| 71 | 3021 | 31.12.2025 | KRU DRINI I BARDHË | MUNGESË E MJETEVE | € 10,000.00 |
| 72 | 3020 | 31.12.2025 | KRU DRINI I BARDHË | MUNGESË E MJETEVE | € 5,000.00 |
| TOTAL DREJTORIA PËR BUJQËSI |  |  |  |  | € 15,560.44 |
| 73 | 2975 | 31.12.2025 | NT"VALI-ERI" | MUNGESË E MJETEVE | € 864.00 |
| 74 | 2982 | 31.12.2025 | NT"VALI-ERI" | MUNGESË E MJETEVE | € 1,080.00 |
| 75 | 2977 | 31.12.2025 | NT"VALI-ERI" | MUNGESË E MJETEVE | € 990.00 |
| 76 | 2956 | 26.12.2025 | ELEKTRA | MUNGESË E MJETEVE | € 1,430.00 |
| 77 | 2953 | 24.12.2025 | NT"VALI-ERI" | MUNGESË E MJETEVE | € 990.00 |
| 78 | 2954 | 24.12.2025 | NT"VALI-ERI" | MUNGESË E MJETEVE | € 990.00 |
| 79 | 2955 | 24.12.2025 | NT"VALI-ERI" | MUNGESË E MJETEVE | € 1,170.00 |
| 80 | 2957 | 24.12.2025 | NT"VALI-ERI" | MUNGESË E MJETEVE | € 1,170.00 |
| 81 | 2958 | 30.12.2025 | NT"VALI-ERI" | MUNGESË E MJETEVE | € 990.00 |
| 82 | 2963 | 30.12.2025 | "Mirsad Smakiq"B.I | MUNGESË E MJETEVE | € 720.00 |
| 83 | 2959 | 30.12.2025 | NT"VALI-ERI" | MUNGESË E MJETEVE | € 1,170.00 |
| 84 | 2960 | 30.12.2025 | AGRON ISTREFAJ B.I | MUNGESË E MJETEVE | € 1,350.00 |
| 85 | 2962 | 30.12.2025 | AGRON ISTREFAJ B.I | MUNGESË E MJETEVE | € 846.00 |
| 86 | 2961 | 24.12.2025 | NT"VALI-ERI" | MUNGESË E MJETEVE | € 1,260.00 |
| 87 | 2364 | 04.11.2025 | NT"ANDI-S" | MUNGESË E MJETEVE | € 880.00 |
| 88 | 01-1121/2026 | 29.10.2025 | LENDITA HAJDINAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 250.00 |
| 89 | 2946 | 23.12.2025 | INFOCOM | MUNGESË E MJETEVE | € 66.16 |
| 90 | 2945 | 23.12.2025 | INFOCOM | MUNGESË E MJETEVE | € 220.18 |
| 91 | 2991 | 31.12.2025 | "BEDRI TOURS" | MUNGESË E MJETEVE | € 1,566.00 |
| 92 | 2983 | 31.12.2025 | RIADI GEB | MUNGESË E MJETEVE | € 630.00 |
| 93 | 2994 | 31.12.2025 | INFOCOM | MUNGESË E MJETEVE | € 559.74 |
| 94 | 2993 | 31.12.2025 | SWET BAKERY S.P.K | MUNGESË E MJETEVE | € 328.11 |
| 95 | 2984 | 31.12.2025 | RIADI GEB | MUNGESË E MJETEVE | € 810.00 |
| 96 | 2997 | 31.12.2025 | SWET BAKERY S.P.K | MUNGESË E MJETEVE | € 135.74 |
| 97 | 2995 | 31.12.2025 | SWET BAKERY S.P.K | MUNGESË E MJETEVE | € 243.54 |
| 98 | 2996 | 31.12.2025 | SWET BAKERY S.P.K | MUNGESË E MJETEVE | € 74.72 |
| 99 | 2992 | 31.12.2025 | SWET BAKERY S.P.K | MUNGESË E MJETEVE | € 25.36 |
| 100 | 2981 | 31.12.2025 | NT"VALI-ERI" | MUNGESË E MJETEVE | € 990.00 |
| 101 | 2980 | 31.12.2025 | NT"VALI-ERI" | MUNGESË E MJETEVE | € 990.00 |
| 102 | 2979 | 31.12.2025 | NT"VALI-ERI" | MUNGESË E MJETEVE | € 1,170.00 |
| 103 | 2978 | 31.12.2025 | NT"VALI-ERI" | MUNGESË E MJETEVE | € 1,170.00 |
| 104 | 2748 | 01.12.2025 | AXIS G.C.W | MUNGESË E MJETEVE | € 10,554.44 |
| 105 | 2912 | 22.12.2025 | NASER AZIRAJ | MUNGESË E MJETEVE | € 135.00 |
| 106 | 2964 | 30.12.2025 | AWA SH.P.K | MUNGESË E MJETEVE | € 60.00 |
| 107 | 2752 | 02.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 61.70 |
| 108 | 2567 | 02.10.2025 | MESHARI | MUNGESË E MJETEVE | € 130.00 |
| 109 | 2330 | 08.12.2025 | TOKA | MUNGESË E MJETEVE | € 800.00 |
| 110 | 2329 | 08.12.2025 | TOKA | MUNGESË E MJETEVE | € 4,050.00 |
| 111 | 2998 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 65.93 |
| 112 | 2967 | 30.12.2025 | FRESKIA -AD | MUNGESË E MJETEVE | € 17.01 |
| 113 | 2966 | 30.12.2025 | FRESKIA -AD | MUNGESË E MJETEVE | € 165.96 |
| 114 | 2965 | 30.12.2025 | FRESKIA -AD | MUNGESË E MJETEVE | € 58.86 |
| 115 | 2973 | 31.12.2025 | HIDRODRINI | MUNGESË E MJETEVE | € 141.63 |
| 116 | 2976 | 31.12.2025 | AMBIENTI | MUNGESË E MJETEVE | € 44.80 |
| 117 | 2974 | 31.12.2025 | KESCO | MUNGESË E MJETEVE | € 105.72 |
| 118 | 2999 | 31.12.2025 | LETRA | MUNGESË E MJETEVE | € 1,565.30 |
| 119 | 3000 | 31.12.2025 | DENI | MUNGESË E MJETEVE | € 1,044.05 |
| 120 | 2628 | 25.11.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 221.62 |
| 121 | 3032 | 31.12.2025 | AWA SH.P.K | MUNGESË E MJETEVE | € 34.80 |
| 122 | 3041 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 87.98 |
| 123 | 3036 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 50.59 |
| TOTAL - DREJTORIA PËR ARSIM |  |  |  |  | € 44,524.94 |
| 124 | 2938 | 23.12.2025 | Shtepia G SH.P.K | Mos kompletimi I lëndës | € 9,000.00 |
| 125 |  |  | FKEE | MUNGESË E MJETEVE | € 44,265.09 |
| 126 | 3035 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 42.89 |
| TOTAL - BUXHET DHE FINANCA |  |  |  |  | € 53,307.98 |
| 127 | 2834 | 11.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 62.29 |
| 128 | 3039 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 53.89 |
| TOTAL - ZYRA PËR KOMUNITETE DHE KTHIM |  |  |  |  | € 116.18 |
| 129 | 2968 | 30.12.2025 | URANIKU-SG | MUNGESË E MJETEVE | € 3,876.00 |
| 130 | 2969 | 30.12.2025 | BRT PHARM | MUNGESË E MJETEVE | € 500.00 |
| 131 | 01-1217/2025 | 18.11.2025 | Halit Fetahi | MUNGESË E MJETEVE | € 250.00 |
| 132 | 01-1157/2025 | 05.11.2025 | Nexhmije Halili | MUNGESË E MJETEVE | € 150.00 |
| 133 | 3042 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 831.37 |
| 134 | 3043 | 31.12.2025 | PETROL COMPANY | MUNGESË E MJETEVE | € 2,021.07 |
| TOTAL - DREJTORIA PËR SHËNDETËSI |  |  |  |  | € 7,628.44 |
| 135 | 2971 | 31.12.2025 | INFOCOM | MUNGESË E MJETEVE | € 211.08 |
| TOTAL - DREJTORIA PËR KADASTER DHE GJEODEZI |  |  |  |  | € 211.08 |
| 136 | 3005 | 31.12.2025 | TROFTA | MUNGESË E MJETEVE | 172.08 |
| 137 | 3006 | 31.12.2025 | Premium Bakery | MUNGESË E MJETEVE | 303.68 |
| 138 | 3007 | 31.12.2025 | Beni Dona | MUNGESË E MJETEVE | 38.20 |
| 139 | 3008 | 31.12.2025 | Beni Dona | MUNGESË E MJETEVE | 436.00 |
| 140 | 3009 | 31.12.2025 | Dauti Komerc | MUNGESË E MJETEVE | 392.81 |
| 141 | 3010 | 31.12.2025 | Dauti Komerc | MUNGESË E MJETEVE | 576.10 |
| 142 | 3012 | 31.12.2025 | DENI | MUNGESË E MJETEVE | 2,979.30 |
| 143 | 3011 | 31.12.2025 | Dauti Komerc | MUNGESË E MJETEVE | 481.03 |
| 144 | 3014 | 31.12.2025 | Newco Trofta sh.p.k | MUNGESË E MJETEVE | 162.70 |
| 145 | 3016 | 31.12.2025 | KESCO | MUNGESË E MJETEVE | 499.13 |
| 146 | 3015 | 31.12.2025 | KESCO | MUNGESË E MJETEVE | 680.40 |
| 147 | 3004 | 31.12.2025 | Hidrodrini | MUNGESË E MJETEVE | 4.32 |
| 148 | 3002 | 31.12.2025 | Hidrodrini | MUNGESË E MJETEVE | 88.30 |
| 149 | 3001 | 31.12.2025 | Ambienti | MUNGESË E MJETEVE | 43.60 |
| 150 | 3013 | 31.12.2025 | Ambienti | MUNGESË E MJETEVE | 21.80 |
| 151 | 1370/2025 | 15.12.2025 | Mihane Lajqi | MUNGESË E MJETEVE | 500.00 |
| 152 | 1369/2025 | 15.12.2025 | Ajshe Metaj | MUNGESË E MJETEVE | 500.00 |
| 153 | 1373/2025 | 15.12.2025 | Naxhije Tafilaj | MUNGESË E MJETEVE | 250.00 |
| 154 | 1368/2025 | 15.12.2025 | Avni Salijaj | MUNGESË E MJETEVE | 400.00 |
| 155 | 1372/2025 | 15.12.2025 | Kujtim Zogaj | MUNGESË E MJETEVE | 350.00 |
| 156 | 1371/2025 | 15.12.2025 | Lumnije Maraj | MUNGESË E MJETEVE | 500.00 |
| 157 | 01-1099/2025 | 23.10.2025 | BESA SUTAJ | MUNGESË E MJETEVE | 500.00 |
| 158 | 01NR1135/2025 | 31.10.2025 | BLEONA BYTYÇI | MUNGESË E MJETEVE | 500.00 |
| 159 | 3044 | 31.12.2025 | Imer Ahmetaj | MUNGESË E MJETEVE | 136.50 |
| TOTAL - DREJTORIA E MIRËQENIES SOCIALE |  |  |  |  | 10,515.95 |
| GJITHSEJ ORGANIZAT BUXHETORE |  |  |  |  | € 205,251.78 |

# 7. RAPORT PER NUMRIN E TE PUNESUARVE SIPAS LISTES SE PAGAVE

Informata Financiare  Komunale  ka  për  qëllim të informimit  objektiv  lidhur  me  ecurinë  dhe  me  treguesit  relevant  rreth  përmbushjes  së  planit  të  grumbullimit  të  mjeteve  sipas burimeve, përmbushjes së obligimeve të  planifikuara sipas plan programeve, dinamikën  e  mjeteve  të shpenzuara  dhe  atë  sipas  natyrës  së shpenzimeve dhe kategorive  të  përcaktuara  buxhetore, rrjedhën e parasë si  dhe  treguesit  tjerë  që  kanë  ndikuar  në  rezultatet  e përgjithshme  për  këtë  periudhë.

Zyrtar Kryesor Financiar:                                                                                Drejtor për Buxhet e Financa:

z. Qendrim Ibrahimaj                                                                                            z. Genc Ademaj

________________                                                                                               ______________