REPUBLIKA E KOSOVËS /REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO

# KOMUNA E ISTOGUT

# OPSTINE ISTOK / MUNICIPALITY OF ISTOG

RAPORTI  FINANCIAR JANAR – QERSHOR

Për vitin fiskal 2026

Përmbajtja

1.	INFORMATA FINANCIARE	3

2.	RAPORTI I  EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT JANAR – QERSHOR 2026	3

2.1 PRANIMET (ALOKIMET) BUXHETORE PËR TM2 2026-2024	5

2.2 STRUKTURA E PRANIMEVE PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË	6

3. TË  HYRAT  VETANAKE PËR TM2 2026-2024	6

3.1 PASQYRAT E TË HYRAVE VETANAKE SIPAS KODEVE EKONOMIKE  DHE DREJTORIVE PËR TM2 2026	8

3.2 TË HYRAT E REALIZUARA SIPAS DREJTORIVE  PËR TM2 2026-2024	9

3.3 TË HYRAT E RREGULLTA TË PLANIFIKUARA DHE REALIZUARA NË BAZA MUJORE  DHE KRAHASIMI I TYRE	10

4. SHPENZIMET  PËR TM2  2026-2024	11

4.1 SHPENZIMET SIPAS DREJTORIVE DHE KRAHASIMET PËR TM2 2026  - 2024	13

4.2 SHPENZIMET TOTAL  NË ANALITIK PËR TM2 2026  - 2024	14

4.3 PLANIFIKIMI DHE SHPENZIMI I PROJEKTEVE KAPITALE PËR TM2-2026	16

5. RAPORT PËR NUMRIN E TË PUNËSUARVE SIPAS LISTËS SË PAGAVE	19

# INFORMATA FINANCIARE

Informata Financiare  Komunale  për periudhën Janar – Qershor 2026, bëhet në bazë të kërkesave për raportim bazuar në dispozitat e nenit 45, paragrafi 45.2 dhe 45.4  të Ligjit Nr. 03/L-048 “Për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë” dhe statutit Komunal.

Informata Financiare  Komunale ka  për  qëllim të informimit  objektiv  lidhur  me  ecurinë  dhe  me  treguesit  relevant  rreth  përmbushjes  së  planit  të  grumbullimit  të  mjeteve  sipas burimeve, përmbushjes së obligimeve të  planifikuara sipas plan programeve, dinamikën  e  mjeteve  të shpenzuara  dhe  atë  sipas  natyrës  së shpenzimeve dhe kategorive  të  përcaktuara  buxhetore, rrjedhën e parasë si  dhe  treguesit  tjerë  që  kanë  ndikuar  në  rezultatet  e përgjithshme  për  këtë  periudhë.

TË HYRAT DHE SHPENZIMET BUXHETORE  PËR TM2

Ky raport financiar është  përgatitur në përputhje me SNKSP  të bazuar në para të gatshme (Standardet Ndërkombëtarë të Kontabilitetit në Sektorin Publik.

Komuna e Istogut nuk operon me llogarinë e vet bankare. Qeveria operon me funksion të centralizuar të Thesarit i cili e administron pranimin e parave të gatshme të mbledhura nga të gjitha entitetet buxhetore gjatë vitit financiar. Pagesat e bëra në këtë llogari sa i përket Komunës së Istogut  janë të paraqitura në kolonën e llogarisë së vetme të Thesarit në Pasqyrën e Pranimeve dhe pagesave të Parave të Gatshme.

# RAPORTI I  EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT JANAR –QERSHOR 2026

Buxheti Komunal sipas  ligjit te Buxhetit Nr.10/L-001 në vlerë  16,687,746.00 € ka pësua ndryshime  gjatë periudhes Janar – Qershor më një rritje prej  230,485.43 €:   Buxheti pas rritjeve për këtë periudhe ka arrit në 16,918,231.43 € (Të hyrat dhe donacione të bartura nga vitet paraprake)

shiko tabelën:

## 2.1 PRANIMET (ALOKIMET) BUXHETORE PËR TM2 2026-2024

Për TM2 të vitit fiskal 2026  %  e pranimeve financiare (Alokimeve) duket si vijon:

- Të hyrat nga Grandi përbëjnë 93 % të totalit mjeteve financiare,

- Të hyrat Komunale 5 % të totalit mjeteve financiare

- Të hyrat nga donacionet 0.16 % të totalit mjeteve financiare

Gjithashtu, mos-alokimi i një pjese të konsiderueshme të të hyrave të mujait qershor ndikon në pasqyrën reale të disponueshme të mjeteve financiare për periudhën raportuese.

Vërejtje: Nuk janë alokuar dhe shpërndarë vlera 186,040.81 € pjesa e të hyrave të grumbulluara të muajit Qershor  si dhe 111,232.00 € Gjobat e TM2 po ashtu nuk jan alokuar Bartja e mjeteve të pashpenzuara nga viti paraprak në vlerë prej 1,173,970.29 €

## 2.2 STRUKTURA E PRANIMEVE PERIODIKE NGA GRANTI I QEVERISË

# 3. TË  HYRAT  VETANAKE PËR TM2 2026-2024

Përveç Grandeve të marra nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake sipas rregulloreve: Rregullorja mbi Taksa Ngarkesa dhe Gjoba. Të hyrat kryesore komunale janë: tatimi në pronë, lejet ndertimore dhe mjedisore, taksa për ndërrim të destinimit të pronës, shërbimet e kadastrave etj.

Periudha Janar-Qershor 2026 karakterizohet me një realizim i  të hyrave në total  844,237.29 € apo 52.75 %  në raport me planifikimin ndërsa krahasuar me vitin  paraprak  kemi përqindje me të ulët për 7.51 %.

## 3.1 PASQYRAT E TË HYRAVE VETANAKE SIPAS KODEVE EKONOMIKE  DHE DREJTORIVE PËR TM2 2026

## 3.2 TË HYRAT E REALIZUARA SIPAS DREJTORIVE  PËR TM2 2026-2024

Siç shihet nga tabela, Drejtoritë që grumbulluan më së shumti të hyra janë: Buxhet e Financa  53 %,  Kadastra 6.7 %, Urbanizmi 9.5 %, Arsimi 6.9 %, Shëndetësia 3.2 % poashtu të hyrat indirekte Dënimet në trafik 20.2 %,  etj.

3.3 TË HYRAT E RREGULLTA TË PLANIFIKUARA DHE REALIZUARA NË BAZA MUJORE  DHE KRAHASIMI I TYRE 2026-2024

Nga të dhënat e paraqitura në tabelë vërehet se gjatë periudhës janar – qershor 2026, realizimi i të hyrave të rregullta ka arritur në 646,582.91 €, që është më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, ku realizimi ishte 730,427.45 €. Kjo paraqet një rënie prej 83,844.54€ apo rreth 11%.

Performanca shumë e mirë në muajin qershor ka ndikuar pozitivisht në përmirësimin e rezultatit kumulativ.

# 4. SHPENZIMET  PËR TM2  2026-2024

Buxheti për tremujorin e parë (TM2) është 16,918,231.43 €. Gjatë kësaj periudhe buxhetore janë alokuar mjete në vlerë prej 12,037,585.13 €, ndërsa shpenzimet e realizuara arrijnë në 9,151,672.24 €, që përfaqësojnë 76.03% të buxhetit të alokuar. Ky nivel i shpenzimeve tregon një realizim të knaqëshem  në raport me mjetet e alokuara.

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike

Pagat dhe Mëditjet – mjete të alokuara në vlerë 5,389,920.90 €, janë shpenzuar 5,379,920.90 € ose 99.81% e mjeteve të alokuara. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak, shpenzimet janë 25.78% më të larta. Pjesëmarrja e pagave në shpenzimin e përgjithshëm të TM2 është 58.79%.

Mallrat & Shërbimet – mjete të alokuara në vlerë 2,896,489.00 €, janë shpenzuar 1,323,357.58 € ose 45.69% e mjeteve të alokuara. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak, shpenzimet janë 5.09% më të larta. Pjesëmarrja e Mallrave dhe Shërbimeve në shpenzimin e përgjithshëm të TM2 është 14.46%.

Shpenzimet Komunale – mjete të alokuara në vlerë 337,600.00 €, janë shpenzuar 149,378.71 € ose 44.25% e mjeteve të alokuara. Krahasuar me vitin paraprak, shpenzimet janë 8.86% më të larta. Pjesëmarrja e shpenzimeve komunale në shpenzimin e përgjithshëm të TM2 është 1.63%.

Subvencionet – mjete të alokuara në vlerë 227,750.92 €, janë shpenzuar 131,655.00 € ose 57.81% e mjeteve të alokuara. Krahasuar me vitin paraprak, shpenzimet janë 112.78% më të larta. Pjesëmarrja e subvencioneve në shpenzimin e përgjithshëm të TM2 është 1.44%.

Shpenzimet Kapitale – mjete të alokuara në vlerë 3,185,824.31 €, janë shpenzuar 2,167,360.05 € ose 68.03% e mjeteve të alokuara. Krahasuar me vitin paraprak, shpenzimet janë 47.37% më të larta. Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimin e përgjithshëm të TM2 është 23.68%.

Në total, nga mjetet e alokuara në vlerë 12,037,585.13 €, janë shpenzuar 9,151,672.24 € ose 76.03% e mjeteve të alokuara. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak, shpenzimet totale janë 26.98% më të larta.

## 4.1 SHPENZIMET SIPAS DREJTORIVE DHE KRAHASIMET PËR TM2 2026  - 2024

## 4.2 SHPENZIMET TOTAL  NË ANALITIK PËR TM2 2026  - 2024

4.3 PLANIFIKIMI DHE SHPENZIMI I PROJEKTEVE KAPITALE PËR TM2-2026

| Përshkrimi | Buxheti Aktual | Alokuar | E paalokuar | Aktuali | Zotimet/obligimet e papaguara | Bilanci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00040 EKZEKUTIMI I VENDIMEVE GJYQËSORE (NENI 40 LMFPP) | 323,145.67 | 323,145.67 | - | 304,117.78 | - | 19,027.89 |
| 20694 NDËRTIMI I RRUGËVE NË LUBOZDHË LAGJA OSAJ DHE PEPAJ | 54,159.00 | 54,159.00 | - | 45,728.00 | 8,431.00 | - |
| 20794 NDËRTIMI I MURIT MBROJTËS NË SHUSHICË | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 23,560.00 | - | 1,440.00 |
| 20796 NDËRTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NË ZALLQ-DREJË | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 20798 NDËRTIMI I KANALIT TË UJITJES TE SHKOLLA NË PRIGODË | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 20801 NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN PACAJ NË PREKALLË | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 14,999.10 | 0.90 | - |
| 20804 NDËRTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK MUZHEVINË-LLUGA | 26,274.00 | - | 26,274.00 | - | - | 26,274.00 |
| 20806 NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË LAGJEN IMEROVIT NË TOMOC, SELMONOV | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | - | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 20808 NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË LLUKAVC TE BEGUT - LLUGA (LAGJA RU | 30,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | - | 25,000.00 | 5,000.00 |
| 20834 NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË ORROBERDË LAGJA MIRANAJ, HAZIRAJ, | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 20848 RENOVIMI EMERGJENT I HAPËSIRAVE TË MBRENDSHME TË PALESTRËS S | 130,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 | - | 80,000.00 | 50,000.00 |
| 20852 NDËRTIMI I RRUGËS NË MOJSTIR | 70,739.00 | 70,739.00 | - | 70,739.00 | - | - |
| 20859 NDËRTIMI I SHTËPISË SË KULTURËS NË ORROBERDË | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 19,718.90 | 10,281.10 | - |
| 20861 BLERJA E AUTOMJETIT TË AUTOAMBULANCËS. | 35,000.00 | - | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 |
| 20871 NDËRTIMI I OBJEKTIT MULTIFUKSIONAL | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | 15,000.00 |
| 20877 NDËRTIMI I OBJKETIT MULTIFUNKSIONAL NË QENDËR TË ISTOGUT | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 20898 NDËRTIMI I TROTUARIT CERRCË-LUBOZHDË ?VRELLË | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 20926 NDËRTIMI I KËNDIT TË LODRAVE NË IP"LULET E JETËS"-VRELLË | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - |
| 20930 FURNIZIMI I PUNËTORISË SË METALPUNUESVE ME VEGLA,PAISJE DHE | 18,000.00 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | - |
| 43735 Ngritja e serave me dimensione 8 x 30 , 2.40 ari | 1.00 | 1.00 | - | - | - | 1.00 |
| 45120 HAPJA RRUGËS MALORE LUGU I BUTË-STANET E MEHAJVE-HAXHIJAJVE | 3,067.50 | 3,067.50 | - | - | - | 3,067.50 |
| 50240 PROJEKTI ME PARTICIPIM TE KOMUNITETETIT ,MINISTRIVE TE LINJE | 80,000.00 | 80,000.00 | - | 47,117.72 | - | 32,882.28 |
| 50894 NDËRTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE ISTOG | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 50897 NDËRTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NË CERRCË | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 50945 RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT TË ISTOGUT, PREJ BURIMIT TE | 100,000.00 | 45,302.88 | 54,697.12 | 45,000.00 | - | 55,000.00 |
| 52308 DIGJITALIZIMI I ELABORATIT KADASTRAL | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| 53257 NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS PËR "SMART CITY " | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| 53382 NDERTIMI I TROTUARIT NE BAJICË, KASHIC DHE SARADRAN | 75,000.00 | 75,000.00 | - | 75,000.00 | - | - |
| 53403 NDERTIMI I NDRIQIMIT PUBLIK NE VRELLË | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 53404 NDERTIMI I KANALIZIMIT NË FSHATIN DREJË | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 54918 NDERTIMI I INFRASTRUKTURES NË LUMIN QAUSH | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 |
| 54925 NDËRTIMI I RRUGËVE NË VRELLË LAGJA "DEMAJ, BLAKAJ, DRESHAJ, | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | - |
| 54926 NDËRTIMI I RRUGËVE NË LUBOZHDË LAGJA " JANUZAJ DHE BICAJ" | 34,426.00 | 34,426.00 | - | 34,426.00 | - | - |
| 54928 NDËRTIMI I RRUËGVE NË ORROBERDË LAGJA MIRANAJ, MAKSUTAJ, RAB | 76,207.00 | 76,207.00 | - | 50,000.00 | 26,207.00 | - |
| 54969 NDERTIMI I URAVE NË: VRELLË, GURRAKOC, DUBRAVË, PADALISHTË, | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 55239 NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN "MEHMETAJ" NË LLUKAFC TË THATË | 11,000.00 | 11,000.00 | - | 8,000.00 | 3,000.00 | - |
| 55240 NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN "MEHMETAJ" NË ZABLLAQ | 11,000.00 | 11,000.00 | - | 8,000.00 | 3,000.00 | - |
| 55241 NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN "LIPA" NË KAMENICË | 11,000.00 | 11,000.00 | - | 8,000.00 | 3,000.00 | - |
| 55242 NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS TË VARREZAVE NË FSHATIN "CARALUKË | 25,000.00 | 25,000.00 | - | - | 23,000.00 | 2,000.00 |
| 55243 NDËRTIMI I SHTRATIT TË LUMIT "GUJAVQ" NË FSHATIN KËRRNINË | 13,605.00 | 13,605.00 | - | - | 12,105.00 | 1,500.00 |
| 55244 NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NËNTOKËSORE TË LINJAVE TË TENSION | 214,780.00 | 214,780.00 | - | 214,595.01 | - | 184.99 |
| 55245 NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN "SALIHAJ" NË ZHAKOVË | 10,750.00 | 10,750.00 | - | 9,215.00 | 1,535.00 | - |
| 55246 NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN "HAXHIJAJ" NË RAKOSH | 12,500.00 | 12,500.00 | - | 8,000.00 | 4,500.00 | - |
| 55247 NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN "HAXHIJAJ" DHE "SALIHAJ" NË KOVR | 30,500.00 | 30,500.00 | - | 20,000.00 | 10,500.00 | - |
| 55248 NDËRTIMI I RRJETIT TË UJËSJELLËSIT NË LAGJEN "OSMANAJ" NË KA | 21,000.00 | 21,000.00 | - | 20,850.00 | 150.00 | - |
| 55249 NDËRTIMI I RRUGËS "BRAHIM HASANI" NË DUBRAVË | 17,500.00 | 17,500.00 | - | 12,000.00 | 5,500.00 | - |
| 55250 NDËRTIMI I RRUGËS NË DROGOLEC LAGJA HASKAJ | 26,500.00 | 26,500.00 | - | 15,000.00 | 11,500.00 | - |
| 55251 NDËRTIMI I RRUGËS NË CARALLUKË LAGJA "PEPAJ" | 21,176.00 | 21,176.00 | - | 6,987.00 | 14,189.00 | - |
| 55252 NDËRTIMI I RRUGËS "SALIHAJ" NË SHUSHICË TË ULËT | 12,500.00 | 12,500.00 | - | 10,798.00 | 1,702.00 | - |
| 55731 Renovimi fasades në shfmu:Bajram Curri:-Istog | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - |
| 55738 Renovimi i toaleteve në shkollat fillore Hysni Zajmi dhe Tre | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 10,554.44 | - | 14,445.56 |
| 55740 Ndërtimi i Shtëpisë së Kulturës dhe Parkut në Vrellë | 70,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | - | - | 70,000.00 |
| 55760 Ndërtimi i rrugës "Liridona", në Dubravë | 90,000.00 | 90,000.00 | - | 90,000.00 | - | - |
| 55761 Ndertimi i rruges malore Uçë-Sropc | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 55776 Ndërtimi i rrugës lidhëse nga Rakosh në Zhakovë lagja Imeraj | 90,000.00 | 90,000.00 | - | 40,000.00 | 50,000.00 | - |
| 55781 Ndërtimi i rrugëve në Trubohoc lagja Osmanaj, Cetaj dhe Mehm | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - |
| 55787 Ndërtimi i rrugëve në Cerrcë , lagja Rexhaj, Maxharraj, Hask | 90,000.00 | 90,000.00 | - | 90,000.00 | - | - |
| 55792 Ndërtimi i rrugës "Qendresa " në Tomoc- Llukafc i Begut | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 28,997.20 | 21,002.80 | - |
| 55802 Ndërtimi i rruëve në Suhogerllë "Guri i Vogel" | 90,000.00 | 90,000.00 | - | 50,000.00 | 40,000.00 | - |
| 55811 Ndërtimi i rrugëve në Zallq lagja e Shkolles | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - |
| 55812 Ndërtimi i rrugëve në Studenicë rruga Bekë Bali, Shaban Sadi | 98,112.33 | 98,112.33 | - | 98,100.00 | 12.33 | - |
| 55816 Ndërtimi i rrugëve në Istog të Poshtëm lagjet e reja | 76,878.00 | 76,878.00 | - | 76,878.00 | - | - |
| 55832 Ndërtimi i rrugëve në Prigodë, Lagja Gashi Mehaj | 23,129.00 | 23,129.00 | - | - | 23,129.00 | - |
| 55841 Ndërtimi i rrugëve në Uçë | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
| 55849 Ndërtimi i rrugëve në Rakosh lagja Haxhijaj,Jahaj dhe Brahim | 22,111.00 | 22,111.00 | - | 16,340.40 | 5,770.60 | - |
| 55906 Rehabilitimi i kanalit te Gogës nga Penda deri në Gurrakoc | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | - | 50,000.00 |
| 55907 Ndërtimi i rrugëve ne Gurrakoc lagja Kabashi, Bajramaj | 90,000.00 | 90,000.00 | - | 80,000.00 | 10,000.00 | - |
| 55913 Ndërtimi i rrugëve përgjatë sheshit "Ibrahim Rugova" dhe lag | - | - | - | - | - | - |
| 55915 Ndertimi I rruges Kamer Loshi ne Veriq | 91,476.00 | 91,476.00 | - | 50,000.00 | 41,476.00 | - |
| 55918 Ndërtimi i rrugës "Shaban Hajrezaj" në Llukafc te Thatë | 97,842.00 | 97,842.00 | - | 50,000.00 | 47,842.00 | - |
| 55922 Ndertimi I rruges ne lagjen Gerguri dhe Berishaj ne Llukafc | 42,863.00 | 42,863.00 | - | 42,863.00 | - | - |
| 55931 Ndertimi I rruges ne Saradran- Lugu i Drinit dhe llugat e Dr | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
| 55939 Ndërtimi i rrugës në Llukafc të Thatë | 16,811.00 | 16,811.00 | - | 16,810.50 | 0.50 | - |
| 55997 Ndertimi i kanalizimit në Lluga te Saradranit | 20,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 4,935.00 | 10,065.00 | 5,000.00 |
| 56002 Ndërtimi i kanalizimit në Zabllaq | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 56039 Ndërtimi i kanalizimit Vrellë | 15,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | - | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 56122 Ndërtimi i ndriçimit publik në Kamenicë lagja Metaj dhe Lip | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 56128 Ndërtimi i ndriçimit publik në Shushicë | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 56168 Ndërtimi i kanalizimit në Tomoc bajpasi fi 400 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 71360 HARTIMI I PROJEKTIT TE UJSJELLSIT ZALLQ IST | 3.00 | 3.00 | - | - | - | 3.00 |
| 72255 NGRITJA E MINISERAVE PER MINIFARMER | 0.58 | 0.58 | - | - | - | 0.58 |
| 72320 ASFALTIMI I RRUGES SARADRAN LAGJ.CAMAJ | 881.00 | 881.00 | - | - | - | 881.00 |
| 72382 RREGULL.VARREZ.FSHAT.CARALLUKE | 4.63 | 4.63 | - | - | - | 4.63 |
| 72455 KUB.NDERT.RRETH.METAL.VARR.FSH.BANJE | 51.26 | 51.26 | - | - | - | 51.26 |
| 72477 NDERTIMI I RRUGES LOKALE TUNË PREKAJ -GURAKOC | 58.24 | 58.24 | - | - | - | 58.24 |
| 72517 PASTRIMI I DEPONISE MBETURINAVE FSH.TOMOC | 500.00 | 500.00 | - | - | - | 500.00 |
| 72607 ASF.RR.FSH.STUDENICE NE LAGJEN ZEQIRAJ | 181.00 | 181.00 | - | - | - | 181.00 |
| 72611 ASF.RR.XH.CAMAJ RR.LAGJ.AJRZAJ-GJOCI-IMERI FSH BANJE | 249.31 | 249.31 | - | - | - | 249.31 |
| 72615 NDERTIMI I SHTEPISE SE KOMUNITETIT NE FSH.TOMOC | 0.40 | 0.40 | - | - | - | 0.40 |
| 72673 ASFALTIMI I RRUGES LAGJJA HAXHIJAJ | 804.80 | 804.80 | - | - | - | 804.80 |
| 72683 ASFALTIMI I RRUGËS NE PRIGODË LAGJJA GASHI | 126.60 | 126.60 | - | - | - | 126.60 |
| 82820 ASF.RRUGES KAMENIC-ORROBERDË | 95.00 | 95.00 | - | - | - | 95.00 |
| 92236 GRANTI PER PERFORMANCE KOMUNALE 2025 | 219,783.93 | 219,783.93 | - | - | - | 219,783.93 |
| 97302 ND.KOPSHT.FEM.BANJ.SHPRESA JON | 3.18 | 3.18 | - | - | - | 3.18 |
| TOTALI | 3,811,795.43 | 3,185,824.31 | 625,971.12 | 2,167,330.05 | 665,899.23 | 978,566.15 |

# 5. RAPORT PËR NUMRIN E TË PUNËSUARVE SIPAS LISTËS SË PAGAVE

|  |  | Nr. aktual i punëtorëve |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamenti | Nr i punëtorëve sipas Ligjiit për Ndarjet e Buxhetit 2026 | Me orar të plotë sipas Listes së pagave, Qershor 2026 | Vende të lira Pune |
| Zyra e Kryetarit | 12 | 12 | 0 |
| Zyra për Auditim | 2 | 0 | 2 |
| Drejtoria për Administratë | 40 | 37 | 3 |
| Çështje Gjinore | 3 | 3 | 0 |
| Drejtoria për Inspekcion | 8 | 8 | 0 |
| Zyra e Prokurimit | 4 | 3 | 1 |
| Kuvendi Komunal | 27 | 28 | -1 |
| Drejtoria për Buxhet dhe financa | 21 | 19 | 2 |
| Drejtoria për Shërbime Publike | 26 | 25 | 1 |
| Zyra për Komunitete dhe Kthim | 6 | 6 | 0 |
| Drejtoria për Bujqësi | 8 | 6 | 2 |
| Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim | 6 | 5 | 1 |
| Drejtoria për Kadastër dhe Gjeodezi | 10 | 10 | 0 |
| Drejtoria për Planifikim Urban | 5 | 4 | 1 |
| Drejtoria për Kulturë, Rrini dhe Sport | 10 | 9 | 1 |
| Totali Administrata | 188 | 175 | 13 |
| Administrata në Arsim | 9 | 8 | 1 |
| Arsimi Parafillor (Qerdhet) | 54 | 55 | -1 |
| Arsimi Fillor | 461 | 459 | 2 |
| Arsimi I Mesem | 122 | 119 | 3 |
| Total Arsimi | 646 | 641 | 5 |
| Administrata në Shëndetësi | 3 | 3 | 0 |
| Kujdesi Primar Shëndetësor | 130 | 125 | 5 |
| Shërbime Sociale | 12 | 11 | 1 |
| Shërbime Rezidenciale | 14 | 13 | 2 |
| Total Shëndetësia | 159 | 151 | 8 |
| GJITHSEJ | 993 | 967 | 26 |

Informata Financiare  Komunale ka  për  qëllim të informimit  objektiv  lidhur  me  ecurinë  dhe  me  treguesit  relevant  rreth  përmbushjes  së  planit  të  grumbullimit  të  mjeteve  sipas burimeve, përmbushjes së obligimeve të  planifikuara sipas plan programeve, dinamikën  e  mjeteve  të shpenzuara  dhe  atë  sipas  natyrës  së shpenzimeve dhe kategorive  të  përcaktuara  buxhetore, rrjedhën e parasë si  dhe  treguesit  tjerë  që  kanë  ndikuar  në  rezultatet  e përgjithshme  për  këtë  periudhë.

Zyrtar Kryesor Financiar :                                                                                                Drejtor për Buxhet e Financa

Qendrim Ibrahimaj                                                                                                                Genc Ademaj

_________________                                                                                                             ________________